| BỘ XÂY DỰNG Số: /2025/TT-BXD DỰ THẢO | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng

đường thủy nội địa

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa gồm dự toán chi phí các công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa; sửa chữa công trình đường thủy nội địa và công tác khác trong kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa hàng năm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân quản lý, thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

2. Khuyến khích áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân quản lý, thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa sử dụng nguồn vốn khác.

Điều 3. Xác định chi phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa

1. Chi phí công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa được xác định bằng cách lập dự toán cho các công việc quản lý đường thủy nội địa, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa và công tác đặc thù trong quản lý, bảo trì đường thủy nội địa theo kế hoạch bảo trì hàng năm, gồm các khoản mục chi phí sau:

a) Chi phí thực hiện công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa: là chi phí được xác định để thực hiện các công tác kiểm tra công trình đường thủy nội địa; bảo trì báo hiệu; bảo trì đèn báo hiệu, thiết bị, hệ thống thông tin, các công trình phục vụ trên tuyến đường thủy nội địa đang khai thác; đo dò bãi cạn; công tác đặc thù trong quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

b) Chi phí quản lý: là chi phí để các cơ quan quản lý đường thủy nội địa hoặc cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư) thực hiện các nhiệm vụ: tổng hợp dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị bảo trì; nghiệm thu, thanh toán; tổ chức quản lý việc thực hiện của các đơn vị đối với các nhiệm vụ bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

c) Chi phí tư vấn: là chi phí để thực hiện các công tác tư vấn có liên quan để thực hiện công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa như lập dự toán; tổ chức lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu và các công tác tư vấn khác;

d) Chi phí khác: là chi phí cho các các công việc cần thiết khác có liên quan trong quá trình thực hiện công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa như chi phí kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán.

đ) Các khoản mục chi phí tại điểm a, b, c, d khoản này được xác định theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều này. Tổng hợp dự toán chi phí công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư này.

2. Chi phí thực hiện công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa được xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này với các khoản mục chi phí cụ thể như sau:

a) Chi phí trực tiếp gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy để hoàn thành khối lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa, phương pháp xác định cụ thể theo mục 1 phần II Phụ lục II Thông tư này;

b) Chi phí chung bao gồm các chi phí: chi cho bộ máy quản lý, điều hành doanh nghiệp; chi phí phục vụ công nhân (chi phí bảo hộ lao động, chi phí công cụ lao động); các khoản chi phí xã hội mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp; chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản cố định phục vụ cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, chi phí thuê kiểm toán của doanh nghiệp và các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động chung của doanh nghiệp;

Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định tại mục 2 phần II Phụ lục II Thông tư này.

c) Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định trên cơ sở chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán chi phí bảo trì định kỳ kết cấu đường thủy nội địa;

d) Thuế giá trị gia tăng: Thực hiện theo quy định hiện hành.

đ) Chi phí nhà tạm: Chi phí nhà tạm phục vụ công tác bảo trì định kỳ được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định tại mục 5 phần II Phụ lục II Thông tư này.

3. Chi phí quản lý của chủ đầu tư được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định tại Phụ lục III Thông tư này. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý của chủ đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định khác của pháp luật.

4. Chi phí tư vấn:

a) Đối với công việc tư vấn đã được Bộ Xây dựng quy định tại Thông tư ban hành định mức hoặc hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì được xác định chi phí theo quy định tại các Thông tư này.

b) Đối với công việc tư vấn khác và các công việc tư vấn áp dụng định mức nhưng không phù hợp thì được xác định bằng lập dự toán. Việc lập dự toán chi phí tư vấn thực hiện theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định chi phí quản lý đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng.

5. Chi phí khác được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc lập dự toán theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Xác định chi phí sửa chữa công trình đường thủy nội địa

1. Chi phí sửa chữa công trình đường thủy nội địa được xác định cho các công việc sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất công trình đường thủy nội địa.

2. Chi phí sửa chữa công trình đường thủy nội địa được xác định theo quy định dự toán xây dựng công trình tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng.

Điều 5. Xác định chi phí các công việc khác trong kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa hàng năm

1. Chi phí các công việc khác trong kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa hàng năm được xác định cho các công việc: khảo sát định kỳ luồng đường thủy nội địa; điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa; lập, điều chỉnh quy trình và định mức quản lý, khai thác, bảo trì đối với công trình được đầu tư bằng ngân sách nhà nước đã đưa vào khai thác, sử dụng; kiểm định; quan trắc; đánh giá an toàn; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; ứng dụng công nghệ phục vụ trực tiếp công tác quản lý, bảo trì và khai thác giao thông đường thủy nội địa. Dự toán các công việc được xác định theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này.

2. Đối với các công việc có tính chất xây dựng (như khảo sát, kiểm định, quan trắc), dự toán chi phí được xác định theo các quy định hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Đối với các công việc điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; thường trực chống va trôi, dự toán chi phí được xác định như đối với dự toán chi phí công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa quy định tại Điều 3 Thông tư này.

4. Đối với các công việc có tính chất tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ (như lập, điều chỉnh quy trình và định mức quản lý, khai thác, bảo trì đối với công trình được đầu tư bằng ngân sách nhà nước đã đưa vào khai thác, sử dụng; đánh giá an toàn; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; ứng dụng công nghệ phục vụ trực tiếp công tác quản lý, bảo trì và khai thác giao thông đường thủy nội địa), dự toán chi phí được xác định trên cơ sở phạm vi khối lượng công việc thực hiện, định mức, đơn giá (nếu có), hoặc báo giá của các đơn vị tư vấn, đơn vị cung ứng dịch vụ.

Điều 6. Quản lý dự toán chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

1. Dự toán chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa do chủ đầu tư tổ chức lập gồm toàn bộ hoặc một số công việc quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư này theo kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa hàng năm thuộc phạm vi quản lý của từng chủ đầu tư. Tổng hợp dự toán chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa hàng năm của các chủ đầu tư theo hướng dẫn tại Phụ lục IV Thông tư này.

2. Cơ quan quản lý đường thủy nội địa thuộc Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định dự toán chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, trình Bộ Xây dựng phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt, làm cơ sở giao dự toán chi ngân sách cho các chủ đầu tư tổ chức thực hiện nội dung công việc trong kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa hàng năm.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý.

Điều 7. Quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở để xác định đơn giá, lập dự toán các công việc bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2. Đơn giá để lập dự toán các công việc bảo trì công trình đường thủy nội địa được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước ban hành hoặc được xác định trên cơ sở báo giá thị trường hoặc đơn giá công tác tương tự đã thực hiện.

3. Giá vật tư, vật liệu, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị được sử dụng để xác định đơn giá các công tác bảo dưỡng, sửa chữa được xác định trên cơ sở:

a) Thông tin giá xây dựng do Ủy ban cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố theo quy định của pháp luật xây dựng.

b) Trường hợp giá vật tư, vật liệu, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị phục vụ công tác bảo trì chưa có trong công bố thông tin giá xây dựng, hoặc có nhưng chưa phù hợp với đặc thù, đặc điểm của công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy, chủ đầu tư tổ chức khảo sát, thu thập thông tin từ báo giá của nhà sản xuất, hoặc thông tin giá của nhà cung cấp, hoặc giá tương tự đã thực hiện để quyết định việc áp dụng lập đơn giá dự toán chi phí bảo trì định kỳ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, đảm bảo hiệu quả trong quản lý.

c) Trường hợp phạm vi tuyến sông thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc danh giới nhiều tỉnh, tùy theo phạm vi, khối lượng công tác bảo trì, chủ đầu tư quyết định việc áp dụng thông tin giá xây dựng công bố của một địa phương, hoặc tính theo giá bình quân trên cơ sở giá công bố của các địa phương liên quan, để làm cơ sở lập đơn giá dự toán chi phí bảo trì định kỳ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng   năm 2025.

2. Đối với một số nhiệm vụ bảo trì định kỳ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa  đã  tổ chức đấu thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc hoàn thành./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND cấp tỉnh; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở QHKT thành phố Hà Nội; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Công báo; website Chính phủ; website Bộ Xây dựng; - Lưu: VP, Cục HH&ĐTVN, Cục KT&QLXD. | KT.BỘTRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Xuân Sang |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ CÔNG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2025 /TT-BXD ngày       /     /2025

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí thực hiện các công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa |  |  |  | GTH |
| 1.1 | Tuyến sông, tuyến kênh 1 |  |  |  |  |
| - | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  |
| - | Chi phí chung |  |  |  |  |
| - | Thu nhập chịu thuế |  |  |  |  |
| - | Thuế giá trị gia tăng |  |  |  |  |
| - | Chi phí nhà tạm |  |  |  |  |
| 1.2 | Tuyến sông, tuyến kênh 2 |  |  |  |  |
| - | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  |
| - | Chi phí chung |  |  |  |  |
| - | Thu nhập chịu thuế |  |  |  |  |
| - | Thuế giá trị gia tăng |  |  |  |  |
| - | Chi phí nhà tạm |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |
| 1.n | Tuyến sông, tuyến kênh n |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí quản lý của chủ đầu tư |  |  |  | GQL |
| 3 | Chi phí tư vấn |  |  |  | GTV |
| 3.1 | Lập dự toán |  |  |  |  |
| 3.2 | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu |  |  |  |  |
| …. | …. |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí khác |  |  |  | Gk |
| 4.1 | Kiểm toán |  |  |  |  |
| 4.2 | Thẩm tra phê duyệt quyết toán |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG (1+2+3+4) |  |  |  |  |

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
(Kèm theo Thông tư số /2025/TT-BXD ngày //2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí trực tiếp | TT | TT = VL + NC + M |  |
| 1.1 | Chi phí vật liệu | VL | j=1nQjxDjVL |  |
| 1.2 | Chi phí nhân công | NC | j=1nQj x DjNC |  |
| 1.3 | Chi phí máy | M | j=1nQjxDjM |  |
| 2 | Chi phí chung | C | NC x tỷ lệ % |  |
| 3 | Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | TL = (TT+ C) x 6% |  |
|  | Dự toán chi phí thực hiện các công việc bảo trì trước thuế | G | TT + C + TL |  |
| 4 | Thuế giá trị gia tăng | T | G x TGTGT |  |
|  | Dự toán chi phí thực hiện các công việc bảo trì sau thuế | GT | G + T |  |
| 5 | Chi phí nhà tạm | LT | TT x tỷlệ % |  |

- Trong đó:

+ Qj là khối lượng công tác quản lý, bảo trì thứ j (j = 1 + n);

+ DjVL, DjNC, DjM là đơn giá vật liệu; đơn giá nhân công; đơn giá xe, máy, thiết bị thi công thứ j;

+ LT: Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

+ G: Chi phí thực hiện trước thuế;

+ TGTGT: mức thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa;

+ GT: Chi phí xây dựng sau thuế.

II. XÁC ĐỊNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ

1. Chi phí trực tiếp

1.1 Chi phí trực tiếp gồm: chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do Chủ đầu tư cấp), chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công;

1.2. Phương pháp xác định:

Chi phí trực tiếp được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá các công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, trong đó:

a) Khối lượng các công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên xác định trên cơ sở quy trình bảo trì, kế hoạch và định ngạch (tần suất) bảo trì hàng năm theo phạm vi quản lý của chủ đầu tư;

b) Đơn giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

c) Các thành phần chi phí trong đơn giá gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, được xác định theo hướng dẫn tại mục 1.3 dưới đây.

1.3. Xác định các thành phần chi phí trong đơn giá khi xác định theo định mức kinh tế - kỹ thuật:

a) Chi phí vật liệu (bao gồm: nguyên liệu, vật liệu, năng lượng)

Chi phí vật liệu được xác định theo công thức:

VL=i=1nVi x GiVLx (1+ KVL)

Trong đó:

- Vi: Lượng hao phí vật liệu thứ i (i = 1 ÷ n) tính cho một đơn vị khối lượng công việc quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

- GVLi: Giá tại hiện trường của một đơn vị vật liệu thứ i (i = 1÷ n), được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng và theo quy định tại điểm khoản 4 Điều 7 Thông tư này. Giá vật liệu sử dụng để tính toán là giá vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;

+ KVL là hệ số điều chỉnh vật liệu (nếu có).

b) Chi phí nhân công:

NC=i=1nNi x GiNC x(1+KNC)

- Ni: Lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc của loại nhân công thứ i (i = 1 ÷ n) cho một đơn vị khối lượng công việc quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

- GiNC: Đơn giá ngày công theo cấp bậc của nhân công trực tiếp được xác định theo quy định tại điểm khoản 4 Điều 7 Thông tư này;

- KNC: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (nếu có);

c) Chi phí máy, thiết bị, phương tiện (sau đây gọi chung là máy):

Chi phí máy được xác định bằng công thức sau:

M=i=1nMi x GiMTCx (1+ KMTC)

Trong đó:

- Mi: Lượng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i (i = 1 ÷ n) tính cho một khối lượng công việc quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật;

- GiMTC: Giá ca máy của loại máy, thiết bị thi công thứ i (i = 1 ÷ n) theo quy định tại điểm khoản 4 Điều 7 Thông tư này;

- KMTC: là hệ số điều chỉnh chi phí máy (nếu có);

- Giá ca máy sử dụng để tính toán là giá chưa bao gồm thuế giá trị tăng.

2. Chi phí chung:

a) Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo bảng dưới đây nhân với chi phí nhân công thuộc chi phí trực tiếp trong dự toán chi phí công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa được xác định cho các tuyến sông, tuyến kênh thuộc phạm vi quản lý của từng chủ đầu tư.

b) Định mức tỷ lệ phần trăm (%) xác định theo tổng chi phí nhân công thuộc chi phí trực tiếp trong dự toán chi phí công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa theo phạm vi quản lý của từng chủ đầu tư.

| STT | Nội dung | Tổng chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp - NC (tỷ đồng) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 15 | ≤ 50 | ≤ 100 | > 100 |
| 1 | Định mức tỷ lệ (%) chi phí chung – Kc | 66 | 63 | 60 | 56 |

3. Thu nhập chịu thuế tính trước:

Thu nhập chịu thuế tính trước được xây dựng bảo đảm phù hợp với mặt bằng thị trường, trong phạm vi dự toán được tính bằng 6% tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán chi phí công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa.

4. Thuế giá trị gia tăng: Áp dụng theo quy định hiện hành.

5. Chi phí nhà tạm:

a) Chi phí nhà tạm phục vụ công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo bảng dưới đây nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán chi phí bảo trì định kỳ kết cấu đường thủy nội địa, được xác định cho các tuyến sông, tuyến kênh thuộc phạm vi quản lý của từng chủ đầu tư.

b) Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định theo tổng chi phí trực tiếp trước thuế trong dự toán chi phí công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa theo phạm vi quản lý của từng chủ đầu tư.

| STT | Nội dung | Tổng chi phí trực tiếp trước thuế trong dự toán chi phí công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa ( tỷ đồng) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 15 | ≤100 | ≤500 | ≤1000 |
| 1 | Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |

PHỤ LỤC III

CHI PHÍ QUẢN LÝ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2025 /TT-BXD ngày       /     /2025

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Chi phí quản lý của chủ đầu tư được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại bảng dưới đây nhân với giá trị dự toán chi phí thực hiện các công việc bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa (chưa bao gồm thuế GTGT) thuộc phạm vi quản lý của từng chủ đầu tư.

2. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí quản lý công tác bảo trì được xác định theo chi phí thực hiện các công việc bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa của từng chủ đầu tư.

Đơn vị tính: tỷ lệ %

| TT | Loại công trình | Giá trị dự toán chi phí thực hiện các công việc bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | ≤ 1000 |
| 1 | Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí quản lý của cơ quan quản lý ĐTNĐ | 3,024 | 2,566 | 2,292 | 1,771 | 1,655 | 1,329 | 1,088 |

PHỤ LỤC IV

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2025 /TT-BXD ngày       /     /2025

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Tuyến sông, tuyến kênh 1 |  |  |  |  |
| - | Chi phí thực hiện |  |  |  |  |
| - | Chi phí quản lý của chủ đầu tư |  |  |  |  |
| - | Chi phí tư vấn |  |  |  |  |
| - | Chi phí khác |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Tuyến sông, tuyến kênh 2 |  |  |  |  |
| - | Chi phí thực hiện |  |  |  |  |
| - | Chi phí quản lý của chủ đầu tư |  |  |  |  |
| - | Chi phí tư vấn |  |  |  |  |
| - | Chi phí khác |  |  |  |  |
| 1.1.3 | …. |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí công việc sửa chữa công trình đường thủy nội địa |  |  |  | GQL |
| 2.1 | Tuyến sông, kênh 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Tuyến sông, kênh 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | …. |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí các công việc khác trong kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa hàng năm |  |  |  | GTV |
| 3.1 | Chi phí điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa |  |  |  |  |
| 3.2 | Chi phí thường trực chống va trôi |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khảo sát định kỳ luồng đường thủy nội địa |  |  |  |  |
| 3.4 | Chi phí kiểm định |  |  |  |  |
| 3.5 | Chi phí quan trắc |  |  |  |  |
| 3.6 | Chi phí xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG (1+2+3) |  |  |  |  |