| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-BKHCN | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 |

DỰ THẢO 1

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
(thay thế Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP)

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (thay thế Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

a) Cơ sở pháp lý Chính phủ ban hành Nghị định

Luật Công nghệ thông tin năm 2006, tại khoản 3 Điều 62 đã quy định “Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư phù hợp đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước” . Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, là nhiệm vụ “Chính phủ ban hành Nghị định để quy định chi tiết điều, khoản được giao trong Luật … ” theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Với cơ sở pháp lý này, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước qua từng thời kỳ, bao gồm: Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 (hết hiệu lực); Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 (đang có hiệu lực).

Đến nay, khoản 3 Điều 62 Luật Công nghệ thông tin năm 2006 tiếp tục là cơ sở pháp lý để Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thay thế Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP.

b) Chủ trương, đường lối của Đảng chỉ đạo trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế, xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế … để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Và “cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hoá tối đa các thủ tục hành chính”

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/205 của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã xác định quan điểm Xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”, tiếp thu có chọn lọc giá trị tinh hoa của nhân loại, bảo đảm tính hệ thống. Mục tiêu năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật. Các nhiệm vụ: Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và việc cơ cấu lại không gian phát triển mới ở từng địa bàn; Tăng cường đối thoại, tiếp nhận, lắng nghe phản ánh, kiến nghị, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc về pháp lý của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của pháp luật sau ban hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ chế kịp thời nhận diện, xử lý tổng thể, đồng bộ, tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn” có nguyên nhân từ quy định của pháp luật.

c) Các Luật, Nghị quyết của Quốc hội có tác động trực tiếp tới các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

- Luật Đầu tư công năm 2024 tại khoản 2 Điều 48 quy định “Chính phủ quy định hồ sơ quyết định chương trình, dự án, nội dung, thời gian thẩm định, quyết định chương trình, dự án”. Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, tại khoản 3 Điều 55 quy định “Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, quyết định đầu tư và tổ chức quản lý thực hiện theo quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.”

Luật Đầu tư công năm 2024 có các quy định mới, thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp tới quy định hiện hành của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP như: cùng quy định về chủ đầu tư nhưng quy định khác nhau giữa Luật và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP; cùng quy định về đơn vị thẩm định dự án nhưng quy định khác nhau giữa Luật và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.

- Ngày 25/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 35/2024/QH15 và Luật số 57/2024/QH15, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 71/2014/QH13, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 07/2022/QH15, Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung  một số điều theo Luật số 72/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15,Luật số 05/2022/QH15,Luật số 08/2022/QH15, Luật  số  09/2022/QH15, Luật  số  20/2023/QH15, Luật  số 26/2023/QH15, Luật  số  27/2023/QH15, Luật  số  28/2023/QH15, Luật  số 31/2024/QH15, Luật số 33/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15 và Luật số 57/2024/QH15, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15 và Luật số 56/2024/QH15 (gọi là Luật sửa 09 Luật năm 2025). Trong đó, các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công có tác động trực tiếp tới pháp luật quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước như: quy định bổ sung về dự án đầu tư công đặc biệt, trình tự thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công đặc biệt; quy định về thẩm quyền của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã; quy định về giao cơ quan, đơn vị là cơ quan chủ quản thực hiện dự án trong trường hợp dự án trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên. Do đó, các quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP cần phải được sửa đổi, thay thế ngay, có hiệu lực ngay để các cơ quan, đơn vị áp dụng đồng bộ, thống nhất. Nếu không sửa đổi, thay thế ngay sẽ dẫn tới việc xung đột pháp luật, có nguy cơ trở thành điểm nghẽn mới do quy định của pháp luật.

- Ngày 19/02/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó có 02 nhóm quy định liên quan trực tiếp tới hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cụ thể:

“Điều 10. Sử dụng ngân sách trung ương triển khai các nền tảng số dùng chung và chỉ định thầu các dự án chuyển đổi số

1. Ngân sách trung ương được sử dụng để đầu tư, mua sắm, thuê, duy trì, vận hành, bảo trì các nền tảng số, hệ thống thông tin quy mô quốc gia, quy mô vùng để các cơ quan, tổ chức của trung ương, địa phương sử dụng, khai thác chung nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

Quy trình, thủ tục bố trí kinh phí đầu tư, mua sắm, thuê, duy trì, vận hành, bảo trì các nền tảng số, hệ thống thông tin quy mô quốc gia, quy mô vùng để sử dụng chung cho các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với các gói thầu có thời gian lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn 2025 - 2026 thuộc các nhiệm vụ, dự án, hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số để triển khai, xây dựng các nội dung sau đây:

a) Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ, ngành, địa phương;

b) Các nền tảng số, hệ thống thông tin quy mô quốc gia, quy mô vùng quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh;

d) Trung tâm giám sát, điều hành thông minh;

đ) Cổng dịch vụ công quốc gia;

e) Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

g) Dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số khác theo yêu cầu tại nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Cơ quan chức năng về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan đối với các nhiệm vụ, dự án, hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số áp dụng chính sách quy định tại khoản 2 Điều này.”

Các nội dung liên quan đến đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là:

(1) Khoản 1 Điều 10 của Nghị quyết số 193/2025/QH15 quy định tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các hoạt động đầu tư mua sắm, thuê, duy trì, vận hành, bảo trì các nền tảng số, hệ thống thông tin quy mô quốc gia, quy mô vùng. Quy định của Nghị quyết không trùng lặp, chồng chéo với quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP. Lý do: các Nghị định này không quy định về nguồn vốn, mà chỉ dẫn chiếu rằng việc bố trí vốn để thực hiện dự án đầu tư, nhiệm vụ ứng dụng CNTT thực hiện theo pháp luật quản lý nguồn vốn (Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 193/2025/QH15).

(2) Khoản 2 Điều 10 của Nghị quyết số 193/2025/QH15 quy định một số trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với các gói thầu có thời gian lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn 2025 - 2026 thuộc các nhiệm vụ, dự án, hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Quy định của Nghị quyết không trùng lặp, chồng chéo với quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP. Lý do: các Nghị định này không quy định về trình tự, thủ tục đấu thầu, mà chỉ dẫn chiếu rằng việc đấu thầu để thực hiện dự án đầu tư, nhiệm vụ ứng dụng CNTT thực hiện theo pháp luật đấu thầu (Luật Đấu thầu và quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 193/2025/QH15).

Do đó, trong thời gian có hiệu lực của Nghị quyết số 193/2025/QH15, khi thực hiện các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách, ngoài việc tuân thủ, áp dụng Điều 10 Nghị quyết số 193/2025/QH15 thì các cơ quan, đơn vị còn phải áp dụng đồng thời các quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP hiện hành và Nghị định thay thế nếu có).

d) Chỉ đạo, giao nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền

Tại Văn bản số 02-KH/BCĐTƯ ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao “chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 82/2024 và các văn bản hướng dẫn theo hướng rút gọn tối đa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt và giải ngân cho các dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Hoàn thành trong tháng 8/2025”.

Tại Văn bản số 6342/VPCP-KSTT ngày 09/7/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung 02 đề án của Bộ Khoa học và Công nghệ vào Chương trình công tác năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao “Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền”.

Như vậy, việc rà soát, đánh giá, xây dựng và ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (thay thế Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP) để bảo đảm thể chế đầy đủ, đúng chủ trương, định hướng của Đảng về công tác xây dựng pháp luật; để quy định đồng bộ với các Luật mới ban hành; để thực hiện nhiệm vụ giải quyết điểm nghẽn cho các dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số do Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giao là cần thiết, cấp bách, đúng thẩm quyền của Chính phủ.

2. Cơ sở thực tiễn

Tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 19/6/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo “giai đoạn cấp bách (đến ngày 30/6/2025): Tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽ về thể chế, hạ tầng, dữ liệu để bảo đảm hệ thống chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập vận hành thông suốt, liên tục, hiệu quả từ ngày 01/7/2025. Không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc trong giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.”

Tại Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 22/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ quan, tổ chức đơn vị của Nhà nước khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đã xác định “việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”.

Ngày 08/6/2025, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (viết tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị về một số vấn đề vướng mắc liên quan đến tài chính cho KHCN, ĐMST, CĐS. Tại cuộc họp, đại diện Thường trực Tổ Giúp việc đã nêu một số vấn đề vướng mắc liên quan đến tài chính, đầu tư cho chuyển đổi số.

Ngày 16/6/2025, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương đã họp với Thường trực Tổ Giúp việc và các cơ quan liên quan để nghe báo cáo đánh giá về những điểm nghẽn và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tại cuộc họp, các cơ quan đã trao đổi, chỉ ra những điểm nghẽn, vướng mắc, khó khăn cần có giải pháp mang tính đột phá để tháo gỡ tổng thể, toàn diện những điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản

Thứ nhất, việc ban hành Nghị định của Chính phủ để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cụ thể: quy định chi tiết khoản 3 Điều 62 Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư công năm 2024.

Thứ hai, việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để: (1) thay thế Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP; (2) tháo gỡ tổng thể, toàn diện những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; (3) quy định đồng bộ, thống nhất với các Luật mới được Quốc hội thông qua, có liên quan, tác động trực tiếp tới hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

a) Rà soát, sửa đổi, thay đổi có tính đột phá các quy định về dự án đầu tư, nhiệm vụ mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b) Các nội dung được quy định trong Nghị định là các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Cụ thể:

Khoản 3 Điều 62 Luật Công nghệ thông tin đã quy định “Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư phù hợp đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước”.

Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư công đã quy định “Chính phủ quy định hồ sơ quyết định chương trình, dự án, nội dung, thời gian thẩm định, quyết định chương trình, dự án.”

Khoản 3 Điều 55 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP đã quy định “Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, quyết định đầu tư và tổ chức quản lý thực hiện theo quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.”

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến các chuyên gia của Hội đồng Tư vấn quốc gia, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về các vấn đề vướng mắc của quy định quản lý đầu tư dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cần sửa đổi ngay.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát với các quy định có liên quan trực tiếp bao gồm: Luật Đầu tư công năm 2024, Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025; Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024, Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung 09 Luật; Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025; Nghị định số 180/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025; Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024; Luật Dữ liệu năm 2024;

3. Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng ký bổ sung nhiệm vụ xây dựng Nghị định của Chính phủ vào chương trình công tác năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã được Chính phủ giao ….

4. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Tổ soạn thảo Nghị định (Quyết định số …)

5. Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo hồ sơ Nghị định của Chính phủ gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị định theo đúng yêu cầu về thành phần hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức:

- Văn bản số      /BKHCN-CĐSQG ngày     /7/2025 gửi lấy ý kiến Hội đồng Tư vấn quốc gia về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương, doanh nghiệp, hội, hiệp hội.

- Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để các tổ chức, cá nhân thuận tiện nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

- Đến ngày …/7/2025, có … bộ, ngành; … địa phương; … doanh nghiệp CNTT, … chuyên gia thuộc Hội đồng Tư vấn quốc gia gửi ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định.

- Nội dung dự thảo Nghị định đã có ý kiến đầy đủ của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp theo đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

7. Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định

8. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu các ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

a) Nghị định này quy định quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau đây:

- Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công;

- Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b) Đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên hoặc lớn nhất trong tổng mức đầu tư của dự án, thực hiện theo các quy định tại Nghị định này.

c) Đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của cơ quan có dự án, phù hợp với tính chất đặc thù của dự án và pháp luật nước sở tại.

d) Đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước, cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng hoặc không áp dụng các quy định tại Nghị định này.

1.2. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc thực hiện dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Bố cục của dự thảo văn bản

Dự thảo Nghị định bố cục gồm 06 Chương, 39 Điều, 01 Phụ lục là các mẫu biểu:

- Chương I (Những quy định chung): Có 05 Điều, quy định: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; công bố danh mục các phần mềm phổ biến.

- Chương II (Quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công): Có 19 Điều, quy định: Quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; thiết kế dự án; nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; thiết kế cơ sở; thiết kế chi tiết; mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ; sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư dự án; dự toán dự án; hồ sơ quyết định dự án, nội dung, thời gian thẩm định, quyết định dự án; thẩm định, phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán; công tác triển khai và giám sát công tác triển khai; kiểm thử hoặc vận hành thử; nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án; lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án; bảo hành sản phẩm của dự án; quản trị, vận hành và bảo trì sản phẩm của dự án; các hình thức quản lý dự án; trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý dự án; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án; nội dung công việc quản lý dự án.

- Chương III (Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước): Có 02 Điều, quy định về: Quản lý thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước; quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Chương IV (Cung cấp thông tin trực tuyến và đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin): Có 03 Điều, quy định về: Cung cấp thông tin trực tuyến phục vụ quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Chương V (Nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước): Có 6 Điều, quy định về: Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ; trách nhiệm của Bộ Tài chính; trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, hội đồng thẩm định; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

- Chương VI (Điều khoản thi hành): Có 03 Điều, quy định về: Hiệu lực thi hành; quy định chuyển tiếp; tổ chức thực hiện.

- Phụ lục bao gồm 03 mẫu biểu: Mẫu Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án; mẫu Báo cáo thẩm định dự án; mẫu Quyết định phê duyệt dự án.

3. Nội dung cơ bản

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định bao gồm:

a) Quy định quy trình thực hiện dự án đầu tư công nghệ thông tin, nhiệm vụ mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin:

- Vấn đề chưa được pháp luật quy định hoặc đã có quy định nhưng chưa phù hợp và vướng mắc bất cập từ thực tiễn:

Quy trình thực hiện dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đã được quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 73/2029/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP) gồm các quy định: quy trình, nội dung, hồ sơ, thời gian, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư (quy định tại Luật Đầu tư công); quy trình lập, thẩm định, quyết định dự án (quy định tại Luật Đầu tư công); các công việc trong giai đoạn thực hiện đầu tư và các công việc trong giai đoạn kết thúc đầu tư (quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, Nghị định số 82/2024/NĐ-CP.

Tuy nhiên, các vướng mắc, điểm nghẽn được các cơ quan, chuyên gia, doanh nghiệp chỉ ra như sau:

- Chưa có hướng dẫn về trường hợp dự án lập thiết kế 01 bước, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai. Tại khoản 3 Điều 10 NĐ 73-82 quy định: “Đối với dự án đầu tư HTTT, phần cứng, phần mềm, CSDL quy định tại khoản 24 Điều 3 Nghị định này, cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định thiết kế 01 bước hoặc 2 bước bảo đảm hiệu quả quản lý thực hiện, trừ dự án quan trọng quốc gia”.

Đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể trong việc phân tích các tiêu chí trong việc lựa chọn thiết kế 01 bước hoặc 2 bước; đồng thời cũng là cơ sở để đơn vị thẩm định, cấp có thẩm quyền phê duyệt trong chủ trương chung của dự án, cụ thể cần có các hướng dẫn rõ về: Tổng mức đầu tư; kinh nghiệm của chủ đầu tư (đã triển khai bao nhiêu dự án hay dự án tương tự); đặc biệt là tính chất, mức độ phức tạp của các dự án theo tiêu chí cụ thể như thế nào?

- Chưa có quy định rõ về nội dung, thời gian thẩm định, quyết định dự án. Một số quy định về quy trình, thủ tục thẩm định dự án chưa tối ưu, còn nhiều bước thủ tục dẫn tới việc thực thi không thống nhất, đồng bộ, có tình trạng thực tế các cơ quan kéo dài thời gian thẩm định, phê duyệt như phản ánh của các bộ, ngành tại cuộc họp với lãnh đạo Ban Chỉ đạo TW.

- Hiện nay CNTT thay đổi rất nhanh chóng, thường 6 đến 9 tháng các hãng công nghệ đã công bố sản phẩm mới. Trong khi đó để thực hiện các thủ tục dự án CNTT theo quy định hiện hành thì phải mất hàng năm. Mặt khác, số lượng Thông tư, Nghị định, đề án luật sửa đổi hàng năm của các bộ, ngành (như Bộ Tài chính) là rất lớn, theo đó đều phải có chỉnh sửa cập nhật đối với các hệ thống CNTT, để theo kịp hiệu lực thi hành, nếu phải làm theo quy trình dự án thì mất nhiều thời gian, không bảo đảm kịp tiến độ chỉnh sửa, đáp ứng sử dụng hệ thống trong thực tiễn.

- Đối với các dự án mua dự phòng, mua thay thế thiết bị thuộc hệ thống sẵn có, mua phần cứng, phần mềm thương mại riêng lẻ thì khi thiết kế hệ thống thông tin đã có thiết kế chi tiết nên việc mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng sẽ được áp dụng theo thiết kế đã phê duyệt, không cần thực hiện thiết kế lại; Việc mua sắm phần mềm thương mại, mua sắm thiết bị phần cứng để sử dụng đơn lẻ (không tạo thành hệ thống) nên việc thiết kế chi tiết là không cần thiết (không thực hiện được).

- Đề xuất việc thực hiện toàn bộ các dự án đầu tư CNTT chuyển sang thiết kế 01 bước (bỏ thiết kế 2 bước), nhằm cắt giảm thủ tục hồ sơ giấy tờ theo định hướng của Chính phủ.

- Đối với dự án xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ trong trường hợp thiết kế 02 bước, quy trình “vừa thiết kế, vừa thi công là cách thức phù hợp giúp đẩy nhanh được tiến độ các dự án phần mềm nội bộ, giao được trách nhiệm cho nhà thầu triển khai thực hiện thiết kế chi tiết, tránh được mâu thuẫn, xung đột giữa thiết kế và thi công từ đó nâng cao chất lượng dự án.

- Cần phải có quy định chặt chẽ về hệ thống tài liệu đi kèm với hệ thống đặc biệt là phần mềm nội bộ.

- Trong quá trình thực hiện có phát sinh một số khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư giữa hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Quá trình triển khai thuê dịch vụ CNTT còn gặp khó khăn do thiếu quy định rõ ràng về quy trình thẩm định, phê duyệt, xác định chi phí đối với hình thức thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên. Việc thuê dịch vụ CNTT chưa được thống nhất trong cách hiểu: nhiều nơi còn xem đây là mua sắm thông thường hoặc không áp dụng đúng quy trình thuê dịch vụ CNTT.

Với những vướng mắc được chỉ ra, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất các quy định mang tính thay đổi lớn, tổng thể so với các quy định hiện hành để giải quyết các vướng mắc, điểm nghẽn như sau:

- Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công:

+ Quy định các dự án không phải lập thiết kế là: dự án mua dự phòng, thay thế thiết bị thuộc hệ thống sẵn có, mua phần mềm thương mại, mua thiết bị phần cứng riêng lẻ (quy định hiện hành của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP thì các dự án này lập thiết kế 01 bước).

+ Quy định các dự án hệ thống thông tin, hệ thống phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu mà không có phần mềm nội bộ, nếu tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng thì thiết kế 01 bước, trên 20 tỷ đồng thì thiết kế 02 bước (quy định hiện hành của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP không quy định rõ mức tiền, mà giao cho cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư tự quyết định thiết kế 01 bước hoặc 02 bước).

+ Quy định các dự án hoàn toàn phần mềm nội bộ hoặc dự án có hạng mục phần mềm nội bộ thì thiết kế 02 bước. Trong đó, thiết kế bước 1 (thiết kế cơ sở) chủ đầu tư được tự điều chỉnh, phê duyệt; thiết kế bước 02 (thiết kế chi tiết) áp dụng quy trình “01 doanh nghiệp vừa thiết kế vừa thi công” và không phải thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán (quy định hiện hành của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP: chủ đầu tư không được tự điều chỉnh thiết kế bước 1, nếu điều chỉnh thiết kế bước 1 thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án; thiết kế ở bước 2 đều phải lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán, sau đó đấu thầu lựa chọn nhà thầu triển khai; nếu điều chỉnh thiết kế bước 2 thì chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế).

+ Bỏ quy định cơ quan đầu mối thẩm định dự án phải gửi cho cơ quan chuyên môn về CNTT thẩm định thiết kế trong giai đoạn lập dự án (quy định hiện hành của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP, cơ quan đầu mối thẩm định dự án phải gửi hồ sơ thiết kế cho cơ quan chuyên môn về CNTT để thẩm định thiết kế. Thời gian thẩm định thiết kế chiếm ½ thời gian thẩm định dự án).

+ Quy định rõ thời gian thẩm định dự án tối đa 20 ngày đối với dự án nhóm A, không quá 12 ngày đối với dự án nhóm B, C (Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP hiện nay không có quy định).

+ Quy định rõ nội dung quyết định dự án, thời gian quyết định dự án tối đa 05 ngày đối với dự án nhóm A, 03 ngày đối với dự án nhóm B, C (Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP hiện nay không có quy định).

+ Tài liệu bàn giao của dự án phần mềm nội bộ bắt buộc phải có: các tài liệu thiết kế chi tiết của từng giai đoạn trong quá trình xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp, mở rộng phần mềm; mã nguồn phần mềm; tài liệu quản trị, vận hành, bảo trì phần mềm; nhà thầu hoàn thành 100% khối lượng và được thanh toán 100% khi đã bàn giao đầy đủ các tài liệu này cho chủ đầu tư (Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP hiện hành chưa quy định rõ ràng, không mang tính bắt buộc).

+ Quy định đồng bộ triển khai dự án đầu tư khẩn cấp, dự án đầu tư đặc biệt theo quy định của Luật Đầu tư công (Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP không có quy định).

- Đối với thuê dịch vụ CNTT:

+ Bổ sung quy định dự án thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn đầu tư công. Quy trình, thủ tục đơn giản, rút gọn tối đa: Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó phải thuyết minh rõ yêu cầu chất lượng dịch vụ; không phải lập thiết kế. Phê duyệt dự án. Tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ CNTT (Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP không có quy định dự án thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn đầu tư công)

+ Đối với thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn chi thường xuyên NSNN: bỏ quy định phân biệt thuê dịch vụ sẵn có và không sẵn có, bỏ quy định thuyết minh so sánh thuê dịch vụ CNTT với đầu tư, mua sắm. Quy định thuê dịch vụ CNTT thực hiện theo một quy trình, thủ tục đơn giản, rút gọn tối đa: sau khi được phân bổ dự toán thì xác định rõ yêu cầu chất lượng dịch vụ để làm “đề bài thầu”, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, không phải thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê (Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP quy định thuê sẵn có thì quy trình đơn giản; thuê không sẵn có thì quy trình phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT; phải thuyết minh, so sánh giữa hình thức thuê dịch vụ với đầu tư, mua sắm để cấp có thẩm quyền quyết định hình thức thực hiện)

+ Quy định rõ thời gian thuê phải nhiều năm để bảo đảm tính ổn định, thường xuyên, liên tục của dịch vụ CNTT (Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP có quy định thời gian thuê tối đa 08 năm, tuy nhiên chưa quy định rõ bắt buộc thuê nhiều năm).

- Đối với mua sắm sử dụng kinh phí chi thường xuyên, thực hiện quy trình, thủ tục đơn giản:

+ Bổ sung thêm trường hợp nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu cần thực hiện để chỉnh sửa, bổ sung các yêu cầu thay đổi về quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ Chính phủ quy định tháng 9/2025 phải triển khai tất cả dịch vụ công trực tuyến toàn trình thì được áp dụng quy định này để nâng cấp, mở rộng Cổng DVCQG, hệ thống thông tin giải quyết TTHC để đáp ứng (Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP không có quy định).

- Đối với dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên:

+ Áp dụng trình tự, thủ tục tương tự như dự án sử dụng vốn đầu tư công, nhưng: Không phải thực hiện bước chủ trương đầu tư; thẩm quyền phê duyệt dự án xác định theo quy định thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi thường xuyên NSNN tại bộ, ngành, địa phương (ngoại trừ cơ quan Đảng) (Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, 82/2024/NĐ-CP quy định chưa rõ ràng).

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nội dung phân quyền, phân cấp; vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền và kiến nghị phương án giải quyết: Các quy định mới này rút ngắn, đơn giản hóa, rõ ràng quy trình, thủ tục triển khai dự án từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến kết thúc đầu tư so với các quy định hiện hành. Giúp giảm ½ các bước công việc, thời gian so với quy định hiện hành.

b) Quy định về Tổng mức đầu tư (TMĐT), dự toán dự án

- Vấn đề chưa được pháp luật quy định hoặc đã có quy định nhưng chưa phù hợp và vướng mắc bất cập từ thực tiễn: Hiện nay, việc xác định tổng mức đầu tư (TMĐT) và dự toán của dự án công nghệ thông tin (CNTT) được quy định tại Nghị định số 73/2029/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP) bao gồm nhiều phương pháp như: Phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia, phương pháp báo giá, hoặc kết hợp các phương pháp này, hoặc dựa trên chiến lược, quy hoạch đã duyệt. Tuy nhiên, các chuyên gia của Hội đồng Tư vấn quốc gia đã chỉ ra vấn đề vướng mắc, khó khăn: phương pháp xác định các chi phí tư vấn đầu tư (lập dự án, lập thiết kế, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát thực hiện, …) được xác định theo định mức chi phí tỷ lệ; phương pháp xác định chi phí phần mềm nội bộ được theo định theo phương pháp tính chi phí (usecase) chưa phù hợp với thị trường, định mức chi phí tư vấn thấp, chi phí phần mềm theo phương pháp usecase không còn phù hợp với sự phát triển của công nghệ hiện nay.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất phương án quy định để giải quyết vướng mắc, khó khăn: Quy định theo hướng việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án cơ bản áp dụng 01 phương pháp là theo báo giá thị trường (bao gồm xác định chi phí phần mềm nội bộ); việc xác định dự toán chi phí tư vấn đầu tư theo man-month, man-day hoặc theo báo giá thị trường. Trong đó, mức lương của nhân công CNTT xác định trên cơ sở thị trường.

- - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Nội dung phân quyền, phân cấp; vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền và kiến nghị phương án giải quyết: Phần quy định này trong dự thảo Nghị quyết không phát sinh các nội dung về thủ tục hành chính, việc phân cấp, phân quyền và các ý kiến khác nhau.

- c) Các quy định cần đồng bộ với pháp luật có liên quan

- - Cần sửa quy định để đồng bộ với Luật Đầu tư công về thẩm quyền thẩm định dự án:

- Điểm b khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2024 quy định “Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định dự án”. Trong khi đó, khoản 5 Điều 20 và điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP) đang quy định “Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư thẩm định dự án theo quy định của Luật đầu tư công (sau đây gọi chung là đầu mối tổ chức thẩm định)”.

- Như vậy, Nghị định cần chỉnh sửa để quy định đồng bộ với thẩm quyền thẩm định dự án của Luật Đầu tư công.

- - Cần sửa quy định để đồng bộ với Luật Đầu tư công về xác định chủ đầu tư dự án:

- Khoản 7 Điều 4 Luật Đầu tư công quy định “Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được giao trực tiếp quản lý dự án đầu tư công”. Trong khi đó, Điều 8 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP cũng quy định về chủ đầu tư dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Như vậy, Nghị định cần chỉnh sửa để áp dụng thống nhất theo quy định của Luật Đầu tư công.

- - Cần sửa quy định để đồng bộ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp: Hiện nay, không còn mô hình chính quyền cấp huyện. Do đó, Nghị định cần rà soát, bãi bỏ các quy định thẩm quyền của UBND cấp huyện.

- - Cần sửa quy định để đồng bộ với thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán mua sắm trang thiết bị, thuê dịch vụ tại Nghị định số 98/2025/NĐ-CP:

- Khoản 2, 3 Điều 5 Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ đã quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương và phạm vi quản lý của địa phương. Trong khi đó, khoản 4 Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP) cũng đang quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

- Như vậy, Nghị định cần rà soát, bãi bỏ các quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng CNTT để áp dụng thống nhất thẩm quyền quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị, thuê dịch vụ nói chung của pháp luật ngân sách nhà nước.

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

Bổ sung sau khi có đầy đủ thông tin.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

1. Dự kiến nguồn lực

a) Các nội dung quy định của Dự thảo Nghị định là quy định theo hướng khắc phục những nội dung không còn phù hợp, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hiện hành. Do vậy, nguồn lực bảo đảm thi hành văn bản không nằm ngoài những chính sách, chương trình, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hiện hành đang được các Bộ, ngành, địa phương triển khai.

b) Các quy định trong dự thảo Nghị định không làm phát sinh thêm nguồn lực, chi phí, thời gian vì các lý do:

- Việc thẩm định, quyết định dự án được rút ngắn thời gian hơn so với thực tế đang thực hiện và so với quy định hiện hành.

- Quy trình triển khai đối với dự án phần mềm nội bộ được tối ưu hơn và phù hợp với thực tiễn phát triển của công nghệ.

2. Điều kiện bảo đảm việc thi hành văn bản sau khi được thông qua

a) Tổ chức phổ biến các quy định của Nghị định ngay sau khi Chính phủ ban hành tới các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan để các cơ quan này được biết, áp dụng ngay.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ bám sát thực tiễn thi hành Nghị định, tiếp nhận phản hồi từ các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan; giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị định.

đ) Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Nghị định.

3. Thời gian trình thông qua/ban hành

Ngày 30/8/2025.

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

Không có.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thay thế Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm theo:

(1) Dự thảo Nghị định sau khi đã tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

(2) Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của văn bản ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

(3) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp; - Bộ Tài chính; - Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng; - Bộ KH&CN: Các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; - Lưu: VT, CĐSQG (5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Đức Long |
| --- | --- |

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.

Khoản 7 Điều 4 và điểm c khoản 2 Điều 38 Luật Đầu tư công 2024 quy định về giao đơn vị làm chủ đầu tư. Điều 8 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định về chủ đầu tư.

Điểm b khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư công 2024 quy định cơ quan thẩm định dự án. Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định về đầu mối tổ chức thẩm định dự án.

Điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Ban hành văn bản QPPL quy định Chính phủ ban hành Nghị định để quy định “Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước”

Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP “Việc xây dựng nghị định, nghị quyết của Chính phủ theo trình tự thủ tục rút gọn được thực hiện theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật. Hồ sơ trình dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, bao gồm: tờ trình, dự thảo văn bản, báo cáo thẩm định, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và tài liệu khác (nếu có).”