PHỤ LỤC I

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số    /2026/TT-BXD ngày     /    /2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. NỘI DUNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN 2

Nội dung chi tiết của các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng của Dự án thành phần 2 quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này cụ thể như sau:

1.1. Chi phí đầu tư tĩnh: gồm chi phí xây dựng (chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình), chi phí thiết bị (chi phí lắp đặt, chi phí mua sắm thiết bị), chi phí khác, chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh. Trong đó:

1.1.1. Chi phí xây dựng bao gồm chi phí cho các công trình, hạng mục công trình gồm: nền đường; cầu cống; hầm; đường ray; thông tin, tín hiệu, giám sát thiên tai; điện lực và cấp điện sức kéo, cơ điện; nhà cửa; cấp thoát nước; các công trình, hạng mục công trình liên quan đến đầu máy, toa xe, đoàn tàu điện khí hóa (EMU) và các công trình kiến trúc khác; hạ tầng kỹ thuật trong ga; các công tác lắp đặt đường ống và cáp, xây dựng móng thiết bị, bệ làm việc… nằm trong phạm vi công trình xây dựng; các khoản chi phí thuộc nội dung chi phí xây dựng trong công tác di dời hoàn trả (cải tuyến), các cơ sở tạm thời quy mô lớn và công trình tạm (đoạn chuyển tiếp) và các công trình xây dựng khác.

1.1.2. Chi phí lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ gồm: các chi phí cho việc lắp ráp, lắp đặt các loại thiết bị cơ khí điện; lắp đặt bàn thao tác, thang, kết nối với thiết bị; lắp đặt đường ống đi kèm thiết bị được lắp đặt, dây cáp phụ thuộc vào thiết bị được lắp đặt; công tác cách điện, sơn dầu, bảo ôn và chạy thử (hiệu chỉnh) thiết bị và các chi phí lắp đặt thiết bị khác.

1.1.3. Chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ gồm: chi phí mua sắm các thiết bị sản xuất, động lực, điện, điện nhẹ, nâng hạ, vận chuyển cần lắp đặt và không cần lắp đặt (bao gồm phụ tùng dự phòng); chi phí mua sắm các công cụ, dụng cụ (bao gồm phụ tùng dự phòng) và các thiết bị khác cấu thành tài sản cố định.

1.1.4. Chi phí khác gồm chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác được tính trong Tổng mức đầu tư của dự án hỗ trợ kỹ thuật và một số các khoản mục chi phí liên quan đến các công tác sau:

- Đào tạo phục vụ vận hành và bảo trì;

- Chuyển đổi hệ thống định mức, dự toán công trình đường sắt của Trung Quốc áp dụng cho Dự án;

- Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng;

- Tư vấn lập điều chỉnh chủ trương đầu tư, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu có);

- Rà phá và xử lý bom, mìn, vật nổ;

- Cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) và mốc lộ giới (MLG): Thiết kế phương án cắm cọc GPMB và MLG; Thẩm tra  thiết kế phương án cắm cọc GPMB và MLG; Thi công cắm cọc GPMB và MLG;

- Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thiện.

- Tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý;

- Tư vấn, chuyên gia hỗ trợ chuẩn bị dự án và hỗ trợ quản lý dự án;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM;

- Khảo sát, kiểm chứng định mức dự toán xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng;

- Tư vấn thẩm định giá;

- Chi phí phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước;

- Biên dịch tiêu chuẩn;

- Bảo hiểm công trình;

- Quan trắc biến dạng công trình;

- Đăng kiểm chất lượng quốc tế;

- Nghiên cứu khoa học công nghệ, sử dụng vật liệu mới;

- Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Khởi công và khánh thành công trình;

- Mua xe ô tô phục vụ Dự án;

- Các loại phí, thuế khác theo quy định;

- Các chi phí cần thiết khác (nếu có).

1.1.5. Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh là khoản chi phí dự phòng cho các yếu tố không lường trước được phát sinh trong giai đoạn xây dựng.

1.2. Chi phí đầu tư động: gồm chi phí dự phòng trượt giá trong thời gian thực hiện dự án và lãi vay trong thời gian xây dựng (nếu có).

1.3. Chi phí mua sắm đầu máy toa xe: là chi phí để mua sắm đầu máy, toa xe (đoàn tàu điện khí hóa) theo thiết kế và yêu cầu của dự án.

1.4. Vốn lưu động ban đầu (nếu có): là chi phí đảm bảo cho hoạt động vận hành bình thường của dự án trong giai đoạn đầu đưa dự án vào khai thác, vận hành, gồm các chi phí để mua nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, động lực , trả lương và các chi phí khác có liên quan.

II. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN 2

Tổng mức đầu tư xây dựng Dự án thành phần 2 được xác định trên cơ sở kết quả thực hiện của Dự án hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa theo tiêu chuẩn TZJ 1002-2018 và TZJ 3002-2018 và các bộ tiêu chuẩn liên quan của Cục đường sắt quốc gia Trung Quốc và được bổ sung thêm các khoản mục chi phí tư vấn, chi phí khác theo yêu cầu thực hiện phù hợp với dự án và các quy định của pháp luật xây dựng hiện hành.