Phụ lục VIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KHAI THÁC RỪNG

VÀ THỰC VẬT RỪNG NGOÀI GỖ

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2026/TT-BNNPTNT ngày     tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Phần I

THUYẾT MINH CHUNG

1. Một số thuật ngữ về khai thác gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ

a) Định mức kinh tế kỹ thuật khai thác gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ là mức tiêu hao về lao động, vật tư, máy móc thiết bị cho các công việc trong khai thác gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ.

b) Phát luỗng rừng là việc phát dây leo, cây bụi trước khi tiến hành thực hiện các hoạt động khai thác nhằm đảo bảo thuận lơi và an toàn cho người lao động trong quá trình khai thác.

c) Khúc gỗ (lóng gỗ) là một phần được cắt ra từ thân cây hoặc cành lớn của cây gỗ theo hai mặt cắt ngang theo quy cách sản phẩm.

d) Bãi gom là nơi tập trung gỗ hoặc thực vật rừng ngoài gỗ trong khu vực khai thác.

đ) Bãi giao là bãi tập kết gỗ hoặc thực vật ngoài gỗ để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

e) Đường vận xuất là đường dùng để di chuyển gỗ hoặc thực vật rừng ngoài gỗ từ vị trí chặt hạ ra bãi gom trong khu vực khai thác.

g) Đường vận chuyển là đường dùng để vận chuyển gỗ hoặc thực vật rừng ngoài gỗ từ bãi gom ra bãi giao.

h) Lô khai thác là diện tích rừng cụ thể được xác định bằng ranh giới có tọa độ địa lý khép góc.

2. Định mức kinh tế kỹ thuật khai thác chính, khai thác tận dụng, khai thác tận thu gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ quy định mức hao phí lao động, hao phí vật liệu và máy móc, thiết bị thi công để hoàn thành khâu chuẩn bị hiện trường, tổ chức khai thác, vận chuyển gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ ra đến bãi giao, vệ sinh rừng sau khai thác.

3. Định mức kinh tế kỹ thuật khai thác chính, khai thác tận dụng, khai thác tận thu gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ được lập trên cơ sở các yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện đặc thù về thi công, mức độ cơ giới hóa trong lâm nghiệp.

4. Bảng mức hao phí định mức trong khai thác chính, khai thác tận dụng khai thác tận thu gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ, gồm:

a) Mức hao phí lao động: là số ngày công lao động cần thiết (của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công việc. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân. Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công việc.

b) Mức hao phí vật tư, nhiên liệu: là số lượng vật tư, nhiên liệu và thiết bị cần dùng cho máy thi công cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Mức hao phí vật tư, nhiên liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật tư, nhiên liệu ở khâu thi công;

c) Mức hao phí máy và thiết bị thi công: là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

5. Hệ số lương trong định mức kinh tế kỹ thuật trong khai thác chính, khai thác tận dụng, khai thác tận thu gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2013/NĐ-CP. Hệ số lương cấp bậc theo quy định; phụ cấp lưu động; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; đoàn phí công đoàn.

## 6. Chi phí 01 ngày công lao động

Tngày=(LCS*(K1+K2+ K3) + LCS*(K1+K2+ K3)* K4 )*K5*K6Số ngày làm việc trong tháng theo quy định hiện hành

- Tngày là chi phí cho 01 ngày công lao động.

- LCS là mức lương cơ sở theo quy định tại thời điểm lập dự toán.

- K1 là hệ số lương cấp bậc theo quy định

- K2 là phụ cấp lưu động (chỉ áp dụng cho công việc đi làm tại thực địa theo Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó phụ cấp lưu động công tác ngoại nghiệp là H2 = 0,6).

- K3 là phụ cấp nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có điều kiện lao động loại IV và áp dụng phụ cấp H3 = 0,2 cho công việc đi làm tại thực địa theo quy định pháp luật về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- K4 là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn do đơn vị sử dụng lao động đóng theo quy định hiện hành.

- K5 là hệ số khó khăn do yếu tố địa hình, địa vật, giao thông đi lại ảnh hưởng đến mức tiêu hao lao động thực địa trong khai thác gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 15/2026/TT-BNV. Theo đó, H5 được xác định như sau:

+ K5 = 1,0: áp dụng cho công tác thực địa khai thác gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ tại cấp xã có hệ số phụ cấp khu vực từ 0 đến 0,2.

+ K5 = 1,2: áp dụng cho công tác thực địa khai thác gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ tại cấp xã có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,3 đến 0,5.

+ K5 = 1,4: áp dụng cho công tác thực địa khai thác gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ tại cấp xã có hệ số phụ cấp khu vực lớn hơn 0,5.

- K6 là mức lao động kỹ thuật nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật thực địa được tính thêm 25% mức thực địa (H6 = 1,25 nếu là công thực địa; H6 = 1,0 nếu là công nội nghiệp).

7. Tổng chi phí cho một phương án/nhiệm vụ khai thác gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ (T)

T=T1+T2+VAT

Trong đó:

- T1: chi phí thực hiện dự án/nhiệm vụ.

- T2: chi phí quản lý dự án/nhiệm vụ của chủ đầu tư.

- VAT: thuế giá trị gia tăng.

a) Chi phí thực hiện dự án/nhiệm vụ (T1)

T1= P1+P2+P3+ P4+P5+ P6+ P7+P8+P9

Trong đó:

- P1: tiền công cho công tác thực địa.

P1=k=1nN(k)*Tn(k)

Trong đó: 	: N(k) là tổng số ngày công cho công việc k;

: Tn(k) Là chi phí ngày công lao động cho công việc k.

- P2: chi phí công làm lán trại : P2≤ P1* 2%.

- P3: tiền công cho công tác nội nghiệp.

P3=k=1nN(k)*Tn(k)

Trong đó 	: N(k) là tổng số ngày công cho công việc k;

: Tn(k) Là chi phí ngày công lao động cho công việc k.

- P4: chi phí phục vụ: P4≤ (P1+P2+P3)* 6,7%

- P5: chi phí quản lý của đơn vị thực hiện: P5≤ (P1+P2+P3+P4) * 12%

- P6: chi phí máy móc, thiết bị: P6≤ (P1+P2+P3+P4+P5) * 5%;

- P7 : chi phí vật tư, dụng cụ, điện nước thông tin liên lạc:

P7≤(P1+P2+P3+P4+P5+P6) * 5%;

- P8: các chi phí khác để thực hiện dự án (nếu có).

- P9: thu nhập chịu thuế tính trước:

P9≤ (P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8) *5,5%.

b) Chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư (T2)

T2 là kinh phí quản lý dự án của chủ đầu tư: áp dụng theo quy định về quản lý dự án không quá 7% chi phí thực hiện nhiệm vụ (T1).

c) Thuế giá trị gia tăng (VAT): theo quy định hiện hành.

Phần II

TRÌNH TỰ, NỘI DUNG CÔNG VIỆC KHAI THÁC GỖ VÀ

THỰC VẬT RỪNG NGOÀI GỖ

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Xây dựng phương án khai thác

a) Thu thập thông tin, tư liệu có liên quan.

b) Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật: máy định vị GPS, địa bàn cầm tay, thước dây, dụng cụ đo đường kính, cụng cụ đo chiều cao; văn phòng phẩm: giấy kẻ ly, bút chì, tẩy, thước kẻ, các loại phiếu điều tra ngoại nghiệp; bảo hộ lao động.

c) Chia lô và xác định tọa độ lô khai thác: căn cứ địa danh (lô, khoảnh, tiểu khu) của khu vực khai thác trên hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ rừng hoặc giấy tờ có liên quan khác, xác định vị trí, ranh giới khu vực khai thác ngoài thực địa. Trường hợp chưa chia lô khai thác, căn cứ vào loại rừng và địa hình tiến hành phân chia lô khai thác, kèm theo toạ độ khép góc của từng lô. Trường hợp phải phân chia lô, đối với rừng tự nhiên, diện tích lô khai thác không vượt quá 10 ha.  Đối với rừng trồng, theo hồ sơ thiết kế trồng rừng, nhưng không vượt quá 05 ha.

d) Điều tra trữ lượng rừng:

Lập ô tiêu chuẩn (OTC) để điều tra trữ lượng cây đứng làm cơ sở xây dựng phương án khai thác: OTC được lập theo phương pháp điển hình; diện tích ô tiêu chuẩn, số lượng ô tiêu chuẩn trong mỗi lô khai thác theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Điều tra trong OTC: xác định tên cây, đo đường kính cây tại vị trí độ cao 1,3 m và chiều cao vút ngọn của cây; xác định chất lượng (tốt, trung bình, xấu) đối với cây gỗ và tuổi (non, trung niên và già) đối với cây tre, nứa của các cây ô tiêu chuẩn.

Trường hợp đo đếm toàn bộ cây gỗ trong lô khai thác thì quy đổi số cây trong ô tiêu chuẩn như sau: đối với rừng tự nhiên đo 50 cây tương ứng với đo cây trong một ô tiêu chuẩn có diện tích là 1.000 m2 và đối với rừng trồng đo 50 cây tương ứng với đo cây trong một ô tiêu chuẩn có diện tích là 500 m2.

đ) Nhập số liệu điều tra trữ lượng; tính toán trữ lượng, sản lượng gỗ, củi dự kiến khai thác. Đối với các loài thực vật rừng ngoài gỗ thuộc nhóm tre, nứa: tính toán số lượng cây tre, nứa và khối lượng dự kiến khai thác; đối với thực vật rừng ngoài gỗ thuộc nhóm song mây: tính toán khối lượng dự kiến khai thác.

e) Dự kiến bãi gom: nên bố trí ở nơi tập trung nhiều tuyến đường vận xuất và đảm bảo cho các tuyến đường vận xuất có cự ly vận xuất hợp lý nhất. Bãi gom phải thuận lợi, an toàn cho việc vận xuất, bảo quản, bốc xếp và vận chuyển lâm sản. Chi phí thi công, xây dựng bãi gom thấp nhất, hạn chế việc bố trí nơi dốc, trũng hoặc taluy âm phải đắp nền bãi. Tận dụng các bãi trống trong rừng, khu vực đã khai thác để làm bãi gom.

g) Dự kiến đường vận xuất: tận dụng đường mòn, đường lâm sinh, đường tuần tra bảo vệ rừng, đường băng trắng phòng cháy, chữa cháy rừng để làm đường vận xuất gỗ. Trường hợp mở mới phải căn cứ địa hình, khối lượng và kích thước gỗ khai thác, khả năng về trang thiết bị kỹ thuật để lựa chọn phương án và các loại hình vận xuất hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế, hạn chế tác động xấu đến cây rừng, xói mòn đất. Ưu tiên xây dựng đường trục chính dọc theo đường phân thủy để giảm thiểu tác động môi trường; không đi qua nơi thường bị ngập nước và có nền đất không ổn định như: khe suối, đầm lầy; không làm cản trở dòng chảy và ứ đọng nguồn nước trong khu khai thác. Yêu cầu kỹ thuật đối với đường vận xuất theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở đã được công bố.

h) Dự kiến đường vận chuyển: tận dụng hệ thống đường có sẵn, đường lâm sinh, đường phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đường mòn để dự kiến tuyến đường vận chuyển nhằm hạ giá thành và giảm thiểu tác động môi trường, nguồn nước, xói mòn đất. Tùy theo tình trạng cụ thể của tuyến đường hiện có, phương tiện vận chuyển (thủ công hay cơ giới), trường hợp cần thiết tiến hành sửa chữa đường như san gạt, tạo mặt bằng; phát dọn thực bì hai bên đường. Trường hợp bắt buộc phải mở mới đường vận chuyển thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở đã được công bố.

i) Dự kiến vị trí bãi giao: bố trí ở nơi thuận tiện cho việc vận chuyển, nghiệm thu. Tận dụng các bãi trống trong rừng, khu vực đã khai thác để làm bãi giao.

k) Dự kiến lán trại: đảm bảo tiến độ khai thác, trường hợp cần thiết bố trí lán trại tại khu vực khai thác cho công nhân ăn, ở sinh hoạt trong thời gian khai thác. Lán trại được bố trí tại nơi thông thoáng, gần nguồn nước sạch, nhưng đảm bảo an toàn khi mưa, lũ, sạt lở đất. Diện tích lán trại được tính theo số người ở nhân với bình quân 05 m2/người.

l) Xây dựng thuyết minh phương án khai thác theo mẫu quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2. Chuẩn bị đường vận xuất, vận chuyển, bãi gom, bãi giao gỗ ngoài thực địa

a) Phát dọn thực bì tại bãi gom gỗ, bãi giao, đường vận xuất, đường vận chuyển (nếu có).

b) San, gạt tạo mặt bằng tại bãi gom gỗ, bãi giao, đường vận xuất, đường vận chuyển (nếu cần thiết).

c) Mở mới đường vận chuyển trong trường hợp không có hoặc đường vận chuyển chưa đảm bảo công tác vận chuyển gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC KHAI THÁC

1. Khai thác chính, khai thác tận dụng, khai thác tận thu gỗ

a) Chặt hạ, cắt ngọn: tuỳ từng điều kiện hoặc yêu cầu có thể chặt hạ, cắt ngọn hoặc đào nhổ cây bằng phương thức khác nhau. Trong định mức này áp dụng việc chặt hạ, cắt ngọn bằng cưa xăng, đào nhổ cây bằng thủ công. Nếu sử dụng phương thức khác sẽ tính hệ số hoặc ca máy theo thực tế. Trước khi chặt hạ hoặc đào/nhổ cây phải phát dọn cây bụi, dây leo quanh gốc cây chặt, hướng tránh khi cây đổ, bãi gom, đường vận xuất và bãi giao. Việc xác định hướng cây đổ đảm bảo chính xác, không bị dập toác, rút ruột, chống chày, không làm đổ gãy các cây khác và phải lấy gỗ ra dễ dàng và không làm ảnh hưởng đến việc khai thác cây khác. Gỗ sau khi chặt hạ tiến hành cắt ngọn để vận xuất được dễ dàng. Đối với trường hợp đào, nhổ cây căn cứ kích thước cây, điều kiện cụ thể tiến hành cắt bớt cành cây, giảm khối lượng để xuất được thuận lợi.

b) Vận xuất ra bãi gom: gỗ sau khi chặt hạ, cắt ngọn hoặc đào, nhổ gốc phải được vận xuất ra bãi gom tại khu khai thác. Tùy theo địa hình, khối lượng và kích thước gỗ khai thác, khả năng về trang thiết bị kỹ thuật để lựa chọn phương án và các loại hình vận xuất hợp lý, sao cho vừa đạt hiệu quả kinh tế cao, vừa hạn chế tác động xấu đến xói mòn đất, cây tái sinh.

c) Cắt khúc: căn cứ quy cách sản phẩm, điều kiện khai thác, chế biến và tiêu thụ ở từng nơi để cắt khúc hợp lý đảm bảo quy cách, phẩm chất đã quy định và đảm bảo tỷ lệ sử dụng gỗ được cao nhất.

d) Bóc vỏ: tùy theo yêu cầu chủng loại sản phẩm để xác định hạng mục này.

đ) Bốc xếp gỗ lên phương tiện vận chuyển ra bãi giao: gỗ sau khi cắt khúc, bóc vỏ (nếu có) hoặc cây được đào nhổ gốc được vận chuyển ra bãi giao để tổ chức nghiệm thu lập bảng kê lâm sản.

e) Vệ sinh rừng sau khai thác.

2. Khai thác chính, khai thác tận dụng, khai thác tận thu thực vật rừng ngoài gỗ (tre, nứa, song, mây)

a) Chặt hạ, cắt ngọn: trước khi chặt hạ phải phát dọn cây bụi, dây leo quanh gốc cây chặt, hướng tránh khi cây đổ, bãi gom, đường vận xuất và bãi giao. Cây chặt, hạ phải lấy ra dễ dàng, không ảnh hưởng đến việc chặt, hạ cây khác. Sau khi chặt hạ tiến hành cắt ngọn, cành để vận xuất được dễ dàng.

b) Vận xuất ra bãi gom: sau khi chặt hạ, cắt ngọn được vận xuất ra bãi gom tại khu khai thác.

c) Cắt khúc: tùy theo quy cách sản phẩm, điều kiện khai thác, chế biến và tiêu thụ ở từng nơi để cắt khúc hợp lý đảm bảo quy cách, phẩm chất đã quy định và đảm bảo tỷ lệ sử dụng được cao nhất.

d) Bốc xếp lên phương tiện vận chuyển ra bãi giao để tổ chức nghiệm thu lập bảng kê lâm sản.

Phần III

BẢNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHAI THÁC GỖ

VÀ THỰC VẬT RỪNG NGOÀI GỖ

| Mục | Tên công việc | Đơn vị tính | Định mức | Hệ số lương | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC |  |  |  |  |
| 1. | Ngoại nghiệp |  |  |  |  |
| 1.1 | Xác định ranh giới, chia lô và tọa độ lô khai thác trên thực địa bằng máy GPS |  |  |  | Ranh giới, toạ độ lô rừng khai thác được xác định rõ ràng trên thực địa |
| 1.1.1 | Lô có diện tích nhỏ hơn 05 ha | Công/lô | 0,50 | 2,67-3,33 |  |
| 1.1.2 | Lô có diện tích lớn hơn 05 ha | Công/lô | 0,80 | 2,67-3,33 |  |
| 1.2 | Khảo sát xác định vị trí, quy mô bãi gom, bãi giao, đường vận xuất, đường vận chuyển khu vực khai thác |  |  |  | Theo yêu cầu tại Mục 2, Phần II, Phụ lục |
| 1.2.1 | Từ 1 ha đến dưới 10 ha | Công/phương án | 1,00 | 3,00-3,66 |  |
| 1.2.2 | Từ 10 ha đến dưới 20 ha | Công/phương án | 1,25 | 3,00-3,66 |  |
| 1.2.3 | Từ 20 ha đến dưới 30 ha | Công/phương án | 1,50 | 3,00-3,66 |  |
| 1.2.4 | Từ 30 ha đến dưới 50 ha | Công/phương án | 1,75 | 3,00-3,66 |  |
| 1.2.5 | Từ 50 đến dưới 100 ha | Công/phương án | 2,00 | 3,00-3,66 |  |
| 1.2.6 | Từ 100 đến dưới 200 ha | Công/phương án | 2.50 | 3,00-3,66 |  |
| 1.2.7 | Từ 200 ha đến dưới 300 ha | Công/phương án | 3,00 | 3,00-3,66 |  |
| 1.2.8 | Từ 300 ha đến dưới 500 ha | Công/phương án | 4,00 | 3,00-3,66 |  |
| 1.2.9 | Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha | Công/phương án | 6,00 | 3,00-3,66 |  |
| 1.2.10 | Trên 1.000 ha | Công/phương án | 7,00 | 3,00-3,66 |  |
| 1.3 | Điều tra trữ lượng rừng |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Rừng gỗ tự nhiên, diện tích ÔTC 1.000 m2 | Công/ÔTC | 8,50 | 3,00-3,66 | Theo hướng dẫn, tiêu chuẩn đã được ban hành hoặc công bố |
| 1.3.2 | Rừng trồng trên cạn, diện tích ÔTC 500 m2 | Công/ÔTC | 3,00 | 2,67-3,33 |  |
| 1.3.3 | Rừng ngập mặn, ngập phèn, ngập nước, diện tích ÔTC 500 m2 | Công/ÔTC | 5,00 | 3,00-3,66 |  |
| 1.3.4 | Rừng ngập mặn, ngập phèn, ngập nước, diện tích ÔTC 100 m2 | Công/ÔTC | 2,00 | 2,67-3,66 |  |
| 1.3.5 | Rừng tre nứa, diện tích ÔTC 100 m2 | Công/ÔTC | 2,00 | 3,00-3,66 |  |
| 2 | Nội nghiệp |  |  |  |  |
| 2.1 | Nhập số liệu ô tiêu chuẩn, tính toán trữ lượng, sản lượng gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ |  |  |  | Số liệu đo đếm các chỉ tiêu trên OTC được nhập đầy đủ, chính xác; trữ lượng, sản lượng gỗ, củi được tính toán, xác định cho từng ÔTC |
| 2.1.1 | Rừng gỗ tự nhiên, diện tích ÔTC 1.000 m2 | Công/ÔTC | 0,30 | 3,33-3,99 |  |
| 2.1.2 | Rừng trồng trên cạn; diện tích ÔTC 500 m2 | Công/ÔTC | 0,25 | 3,33-3,99 |  |
| 2.1.3 | Rừng ngập mặn, ngập phèn, ngập nước, diện tích ÔTC 500 m2 | Công/ÔTC | 0,30 | 3,33-3,99 |  |
| 2.1.4 | Rừng ngập nước; diện tích ÔTC 100 m2 | Công/ÔTC | 0,15 | 3,33-3,99 |  |
| 2.1.5 | Rừng tre nứa; diện tích ÔTC 100 m2 | Công/ÔTC | 0,15 | 3,33-3,99 |  |
| 2.2 | Xây dựng thuyết minh phương án khai thác |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Từ 1 ha đến dưới 10 ha | Công/phương án | 1,00 | 3,33-3,99 | Đảm bảo đủ các nội dung theo hướng dẫn theo mẫu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường |
| 2.2.2 | Từ 10 ha đến dưới 20 ha | Công/phương án | 1,25 | 3,33-3,99 |  |
| 2.2.3 | Từ 20 ha đến dưới 30 ha | Công/phương án | 1,50 | 3,33-3,99 |  |
| 2.2.4 | Từ 30 ha đến dưới 50 ha | Công/phương án | 1,75 | 3,33-3,99 |  |
| 2.2.5 | Từ 50 đến dưới 100 ha | Công/phương án | 2,00 | 3,33-3,99 |  |
| 2.2.6 | Từ 100 đến dưới 200 ha | Công/phương án | 2,50 | 3,33-3,99 |  |
| 2.2.7 | Từ 200 ha đến dưới 300 ha | Công/phương án | 3,00 | 3,33-3,99 |  |
| 2.2.8 | Từ 300 ha đến dưới 500 ha | Công/phương án | 5,00 | 3,33-3,99 |  |
| 2.2.9 | Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha | Công/phương án | 8,00 | 3,33-3,99 |  |
| 2.2.10 | Trên 1.000 ha | Công/phương án | 10,00 | 3,33-3,99 |  |
| 2.3 | In ấn và bàn giao tài liệu |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Chủ rừng là tổ chức | Công/phương án | 1,00 | 3,00-3,66 |  |
| 2.3.2 | Chủ rừng là hộ gia đình | Công/phương án | 0,50 | 3,00-3,66 |  |
| 2.4 | Bàn giao, nhận rừng ngoài thực địa |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Từ 1 ha đến dưới 20 ha | Công/phương án | 1,00 | 3,33-3,99 | Bên giao và bên nhận rừng xác định chính xác địa danh, ranh giới rừng trên thực địa |
| 2.4.2 | Từ 20 ha đến dưới 50 ha | Công/phương án | 1,25 | 3,33-3,99 |  |
| 2.4.3 | Từ 50 ha đến dưới 100 ha | Công/phương án | 1,50 | 3,33-3,99 |  |
| 2.4.4 | Từ 30 ha đến dưới 50 ha | Công/phương án | 1,75 | 3,33-3,99 |  |
| 2.4.5 | Từ 50 đến dưới 100 ha | Công/phương án | 2,00 | 3,33-3,99 |  |
| 2.4.6 | Từ 100 đến dưới 200 ha | Công/phương án | 2,50 | 3,33-3,99 |  |
| 2.4.7 | Từ 200 ha đến dưới 300 ha | Công/phương án | 3,00 | 3,33-3,99 |  |
| 2.4.8 | Từ 300 ha đến dưới 500 ha | Công/phương án | 4,00 | 3,33-3,99 |  |
| 2.4.9 | Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha | Công/phương án | 5,00 | 3,00-3,99 |  |
| 2.4.10 | Trên 1.000 ha | Công/phương án | 6,00 | 3,33-3,99 |  |
| II | CHUẨN BỊ HIỆN TRƯỜNG KHAI THÁC |  |  |  |  |
| 1 | Phát dọn thực bì toàn diện tại bãi gom, bãi giao, đường vận xuất | Công/1000 m2 | 0,610 | 2,37-2,73 | Phát sát gốc và băm dập thành những đoạn ngắn, thực bì phát dọn phải xếp gọn theo đường đồng mức |
| 2 | San, gạt làm phẳng đường vận xuất, vận chuyển, bãi gom, bãi giao (bằng cơ giới) | Ca/1000 m2 | 0,400 |  | - San gạt tạo bề mặt bằng để thuận lợi cho vận xuất, vận chuyển - Thi công bằng máy ủi 180 CV, cấp đất II, phạm vi <50 m |
| 3 | Làm mới đường vận xuất, vận chuyển (bằng cơ giới) | Ca/250 m3 đào đất | 1,000 |  | - Theo TCVN về đường ô tô lâm nghiệp - Thi công bằng máy ủi 180 CV, cấp đất II, phạm vi <50 m |
| B | KHAI THÁC GỖ VÀ THỰC VẬT RỪNG NGOÀI GỖ |  |  |  |  |
| 1 | Khai thác tận dụng, tận thu gỗ rừng tự nhiên |  |  |  |  |
| 1.1 | Phát dọn cây bụi, dây leo khu vực cây khai thác (thủ công) | Công/ha | 6,200 | 2,01-2,37 | Phát dọn cây bụi, dây leo quanh gốc cây chặt đảm bảo thuận lợi, an toàn trong chặt hạ cây. |
| 1.2 | Chặt hạ | Công/m3 | 0,312 | 2,37-2,73 | Gỗ chặt hạ phải lấy ra dễ dàng, không làm ảnh hưởng đến đường lao, kéo cây khác. Cây chặt không bị dập toác, chống chày; |
| 1.3 | Cắt khúc | Công/m3 | 0,100 | 2,37-2,73 | Gỗ được cắt khúc hợp lý để sử dụng gỗ tới mức cao nhất và đảm bảo quy cách, phẩm chất đã quy định |
| 1.4 | Cắt gỗ cành ngọn | Công/m3 | 0,904 | 2,37-2,73 | Tận dụng tối đa các cành ngọn cây khai thác. Căt khúc theo yêu cầu sản phầm, |
| 1.5 | Dồn gỗ, phân loại gỗ (thủ công) | Công/m3 | 0,100 | 2,37-2,73 | Gỗ được xếp đống gọn gàng và được phân loại theo quy cách sản phẩm; thuận lợi cho vận xuất |
| 1.6 | Vận xuất gỗ ra bãi gom (cơ giới) | Công/m3 | 0,150 | 2,37-2,73 | Yêu cầu kéo gỗ đảm bảo an toàn, không bị vỡ, dập gỗ trong quá trình vận xuất, xếp gỗ tại bãi gọn gàng, đúng nơi quy định |
| 1.7 | Bốc gỗ lên phương tiện vận chuyển |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Bốc gỗ thủ công | Công/m3 | 0,140 | 2,01-2,37 | Bốc, xếp theo chủng loại, sản phầm; đảm bảo an toàn trong lúc bốc gỗ và an toàn trong vận chuyển |
| 1.7.2 | Bốc gỗ bằng cơ giới | Ca/m3 | 0,007 |  | Bốc, xếp theo chủng loại, sản phầm; đảm bảo an toàn trong lúc bốc gỗ và an toàn trong vận chuyển |
| 1.8 | Vận chuyển gỗ ra bãi giao (ô tô 12 tấn, khối lượng 10 m3) |  |  |  | Mục AM. 2472 Thông tư số 38/2026/TT-BXD |
| 1.8.1 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | Ca/10 m3 | 0,015 |  |  |
| 1.8.2 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi từ 1 km tiếp theo đến ≤10km | Ca/10 m3 | 0,011 |  |  |
| 1.8.3 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi từ 1 km tiếp theo | Ca/10 m3 | 0,006 |  |  |
| 1.9 | Dỡ gỗ từ xe vận chuyển xuống bãi giao | Công/m3 | 0,090 | 2,01-2,37 | Dỡ, xếp theo đúng chủng loại, sản phẩm; thuận lợi cho lập bảng kê lâm sản |
| 1.10 | Đào/nhổ cây (bao gồm cả gốc cây) |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Đường kính gốc cây nhỏ hơn 20 cm | Công/gốc | 0,150 | 2,19-2,55 | Áp dụng định mức về đào/nhổ gốc cây theo Mục AA.1311 Thông tư số 38/2026/TT-BXD |
| 1.10.2 | Đường kính gốc cây nhỏ hơn 30 cm | Công/gốc | 0,280 | 2,19-2,55 |  |
| 1.10.3 | Đường kính gốc cây nhỏ hơn 40 cm | Công/gốc | 0,530 | 2,19-2,55 |  |
| 1.10.4 | Đường kính gốc cây nhỏ hơn 50 cm | Công/gốc | 1,010 | 2,19-2,55 |  |
| 1.10.5 | Đường kính gốc cây nhỏ hơn 60 cm | Công/gốc | 2,430 | 2,19-2,55 |  |
| 1.10.6 | Đường kính gốc cây nhỏ hơn 70 cm | Công/gốc | 4,560 | 2,19-2,55 |  |
| 1.10.7 | Đường kính gốc cây lớn hơn 70 cm | Công/gốc | 8,200 | 2,19-2,55 |  |
| 1.11 | Vệ sinh rừng sau khai thác | Công/ha | 6,200 | 2,01-2,37 |  |
| 2 | Khai thác chính, khai thác tận dụng, khai thác tận thu gỗ rừng trồng trên đồi núi |  |  |  |  |
| 2.1 | Phát dọn cây bui, dây leo khu vực cây khai thác (thủ công) | Công/ha | 6,200 | 2,01-2,37 | Phát dọn cây bụi, dây leo quanh gốc cây chặt đảm bảo thuận lợi, an toàn trong chặt hạ cây. |
| 2.2 | Chặt hạ | Công/m3 | 0,250 | 2,01-2,37 | Gỗ chặt hạ phải lấy ra dễ dàng, không làm ảnh hưởng đến đường lao, kéo cây khác. Cây chặt không bị dập toác, chống chày |
| 2.3 | Cắt khúc | Công/m3 | 0,050 | 2,01-2,37 | Gỗ được cắt khúc hợp lý để sử dụng gỗ tới mức cao nhất và đảm bảo quy cách, phẩm chất đã quy định |
| 2.4 | Vận xuất gỗ ra bãi gom |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Vận xuất bằng cơ giới | Công/m3 | 0,150 | 2,55-2,91 | Yêu cầu kéo gỗ đảm bảo an toàn, không bị vỡ, dập gỗ trong quá trình vận xuất, xếp gỗ tại bãi gọn gàng, đúng nơi quy định |
| 2.4.2 | Vận xuất thủ công (lao, vác gỗ) | Công/m3 | 0,399 | 2,01-2,37 | Phải đảm bảo an toàn lao động, tránh va chạm nứt vỡ gỗ. Xếp gỗ tại bãi gọn gàng, đúng nơi quy định |
| 2.5 | Bóc vỏ cây | Công/m3 | 0,158 | 2,01-2,37 |  |
| 2.6 | Phân loại gỗ | Công/m3 | 0,100 | 2,55-2,91 | Gỗ được xếp đống gọn gàng và được phân loại theo quy cách sản phẩm; thuận lợi cho vận xuất |
| 2.7 | Bốc gỗ lên phương tiện vận chuyển |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Bốc gỗ bằng thủ công | Công/m3 | 0,140 | 2,01-2,37 | Bốc, xếp theo chủng loại, sản phầm; đảm bảo an toàn trong lúc bốc gỗ và an toàn trong vận chuyển |
| 2.7.2 | Bốc gỗ bằng cơ giới | Ca/m3 | 0,007 |  | Bốc, xếp theo chủng loại, sản phầm; đảm bảo an toàn trong lúc bốc gỗ và an toàn trong vận chuyển |
| 2.8 | Vận chuyển gỗ ra bãi giao (ô tô 12 tấn, khối lượng 10 m3) |  |  |  | Mục AM. 2472 Thông tư số 38/2026/TT-BXD |
| 2.8.1 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | Ca/10 m3 | 0,015 |  |  |
| 2.8.2 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi từ 1 km tiếp theo đến ≤10km | Ca/10 m3 | 0,011 |  |  |
| 2.8.3 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi từ 1 km tiếp theo | Ca/10 m3 | 0,006 |  |  |
| 2.9 | Dỡ gỗ từ xe vận chuyển xuống | Công/m3 | 0,090 | 2,01-2,37 |  |
| 2.10 | Đào/nhổ cây (bao gồm cả gốc cây): Áp dụng tương tự mục 1.10, mục 1, phần B |  |  |  |  |
| 2.11 | Vệ sinh rừng sau khai thác | Công/ha | 6,200 | 2,01-2,37 |  |
| 3 | Khai thác chính, khai thác tận dụng, khai thác tận thu rừng trồng ngập mặn/ngập nước |  |  |  |  |
| 3.1 | Chặt hạ | Công/m3 | 0,312 | 2,01-2,37 | Gỗ chặt hạ phải lấy ra dễ dàng, không làm ảnh hưởng đến đường lao, kéo cây khác. Cây chặt không bị dập toác, chống chày |
| 3.2 | Cắt khúc | Công/m3 | 0,100 | 2,01-2,37 | Gỗ được cắt khúc hợp lý để sử dụng gỗ tới mức cao nhất và đảm bảo quy cách, phẩm chất đã quy định |
| 3.3 | Tập kết về bãi gom | Công/m3 | 0,399 | 2,01-2,37 | Gỗ được xếp đống gọn gàng và được phân loại theo quy cách sản phẩm; thuận lợi cho vận xuất |
| 3.4 | Vác gỗ xếp lên thuyền nhỏ | Công/m3 | 0,140 | 2,01-2,37 | Bốc, xếp theo chủng loại, sản phầm; đảm bảo an toàn trong lúc bốc gỗ và an toàn trong vận chuyển |
| 3.5 | Vận xuất bằng thuyền nhỏ dọc bờ kênh ra thuyền lớn | Công/m3 | 0,250 | 2,55-2,91 | Phải đảm bảo an toàn lao động, tránh va chạm nứt vỡ gỗ. Xếp gỗ gọn gàng. |
| 3.6 | Bốc gỗ sang thuyền lớn (thủ công) | Công/m3 | 0,230 | 2,01-2,37 | Bốc, xếp theo chủng loại, sản phầm; đảm bảo an toàn trong lúc bốc gỗ và an toàn trong vận chuyển |
| 3.7 | Vệ sinh rừng sau khai thác | Công/ha | 6,200 | 2,01-2,37 |  |
| 4 | Khai thác thực vật rừng ngoài gỗ |  |  |  |  |
| 4.1 | Khai thác tre nứa, luồng, bương… |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Chặt thủ công |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Nứa, vầu, giang | Công/100 cây | 4,287 | 2,01-2,37 |  |
| 4.1.1.2 | Tre, luồng, bương, lồ ô | Công/100 cây | 8,574 | 2,01-2,37 |  |
| 4.1.2 | Bốc vác ra bãi gom |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Nứa, vầu, giang | Công/100 cây | 2,208 | 2,01-2,37 |  |
| 4.1.2.2 | Tre, luồng, bương, lô ô | Công/100 cây | 4,416 | 2,01-2,37 |  |
| 4.1.3 | Vận chuyển ra bãi giao (ô tô 12 tấn, khối lượng 10 tấn) |  |  |  | Mục AM. 2472 Thông tư số 38/2026/TT-BXD |
| 4.1.3.1 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | Ca/10 tấn | 0,015 |  |  |
| 4.1.3.2 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi từ 1 km tiếp theo đến ≤10km | Ca/10 tấn | 0,011 |  |  |
| 4.1.3.3 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi từ 1 km tiếp theo | Ca/10 tấn | 0,006 |  |  |
| 4.1.4 | Dỡ tre nứa từ phương tiện vận chuyển xuống | Công/tấn | 0,090 | 2,01-2,37 |  |
| 4.1.5 | Vệ sinh rừng sau khai thác | Công/ha | 6,200 | 2,01-2,37 |  |
| 4.2 | Khai thác song, mây |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Chặt thủ công | Công/100 kg | 2,143 | 2,01-2,37 |  |
| 4.2.2 | Bốc, vác ra bãi gom | Công/100 kg | 1,104 | 2,01-2,37 |  |
| 4.2.3 | Vận chuyển ra bãi giao (ô tô 12 tấn, khối lượng 10 tấn) hoặc phương tiện tương đương) |  |  |  | Mục AM. 2472 Thông tư số 38/2026/TT-BXD |
| 4.1.3.1 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | Ca/10 tấn | 0,015 |  |  |
| 4.1.3.2 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi từ 1 km tiếp theo đến ≤10km | Ca/10 tấn | 0,011 |  |  |
| 4.1.3.3 | Cự ly vận chuyển trong phạm vi từ 1 km tiếp theo | Ca/10 tấn | 0,006 |  |  |
| 4.2.4 | Dỡ song mây từ xe vận chuyển xuống | Công/tấn | 0,090 | 2,01-2,37 |  |
| C | ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, MÁY MÓC THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| TT | Vật tư - thiết bị | Đơn vị tính | Định mức |  | Căn cứ áp dụng |
| 1 | Bản đồ, giấy, bảng biểu, sơn, dụng cụ đo vẽ để xây dựng phương án khai thác | % | 5% tổng chi phí nhân công |  |  |
| 2 | Máy cưa |  |  |  |  |
| 2.1 | Xăng máy cưa | lít/m3 | 0,200 |  |  |
| 2.2 | Nhớt máy cưa | lít/m3 | 5% xăng |  |  |

PHẦN IV

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC KHI THAY ĐỔI

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

| TT | Công việc/điều kiện làm việc | Hệ số điều chỉnh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cự ly di chuyển | <1km | 1-2 km | >2km |
|  | Hệ số H1 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| 2 | Độ dốc bình quân của khu khai thác | <20 độ | 20 - 30 độ. | >30 độ |
|  | Hệ số H2 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| 3 | Cự ly kéo gỗ | <1km | 1-2 km | >2km |
|  | Hệ số H3 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| 4 | Cự ly lao, vác | <0,2km | 0,2 - 0,5 km | >0,5km |
|  | Hệ số H4 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| 5 | Sản lượng khai thác | <30 m3/ha | 30 -70m3/ha | >70 m3/ha |
|  | Hệ số H5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |

Hệ số H được điều chính như sau:

- Đối với khai thác gỗ

- Đối với chặt hạ:     Hc = H1xH2xH5

- Đối với vận xuất:   Hv = H1xH2xH3 đối với vận xuất bằng máy kéo

Hv = H1xH2xH4 đối với vận xuất bằng thủ công

- Đối với phát dọn thực bì cây khai thác: Hp =H1

- Đối với khai thác thực vật rừng ngoài gỗ: Hc=Hv = H1xH2

Trường hợp vận xuất, vận chuyển đường bộ thì áp dụng như Mục 2 đối với rừng trồng trên đồi núi