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Ngày 19 tháng 4 năm 2008, tại tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án di dân tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I (TB1), thăm Nhà máy phân đạm Hà Bắc và làm việc với Lãnh đạo Tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007, quí I năm 2008 và tiếp tục triển khai kế hoạch năm 2008. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang báo cáo và nêu một số đề nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:
I. Đánh giá chung:
Bắc Giang là một tỉnh trung du và miền núi có nhiều khó khăn, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu (khoảng 80% dân số sống ở nông thôn), nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả về kinh tế-xã hội tương đối toàn diện, GDP năm 2007 tăng 10,2%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng 27% so với năm 2006; đặc biệt, quí I năm 2008 tuy gặp nhiều khó khăn do rét đậm kéo dài và lạm phát tăng cao, nhưng GDP vẫn đạt mức tăng trưởng 9,6% (bằng mức tăng cùng kỳ năm 2007); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, nhất là việc chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp từ trồng trọt sang chăn nuôi bước đầu đã phát huy hiệu quả, khai thác được thế mạnh trong nông nghiệp; hoạt động tài chính, ngân hàng và thu ngân sách tăng trưởng khá; các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội có sự chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được củng cố, chính trị xã hội được ổn định; đời sống nhân dân ngày một nâng cao; triển khai thực hiện tốt di dân tái định cư ra khỏi khu vực Trường bắn TB1 theo hình thức tái định cư xem ghép được người dân đồng tình ủng hộ và được các cấp, các ngành đánh giá là mô hình tái định cư có hiệu quả cần được nhân rộng. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương những kết quả mà Tỉnh đã đạt được.
Tuy nhiên, kinh tế của Tỉnh phát triển chưa bền vững, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP và sản xuất ở quy mô nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, chưa chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; sản xuất công nghiệp quy mô còn nhỏ, chưa tạo được sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh cao trên thị trường; việc di dân ra khỏi khu vực Trường bắn cần phải được triển khai mạnh mẽ hơn và chú trọng đến công tác tuyên truyền để khơi dậy tấm lòng tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau giữa các hộ dân sở tại và hộ đến định cư; đồng thời, các Bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Dự án sớm hoàn thành, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.
II. Nhiệm vụ và giải pháp:
Để phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Dự án di dân tái định cư Trường bắn TB1, Tỉnh cần chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
1. Chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết của Chính phủ về kiềm chế lạm phát và không cắt giảm các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 của Tỉnh; tiến hành ngay việc rà soát các dự án đầu tư công, kiên quyết thực hiện đình hoãn, giãn tiến độ các công trình, dự án chưa cấp thiết, chưa phát huy hiệu quả để tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2008 hoặc đầu năm 2009 phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, giảm nhập siêu, ổn định giá cả thị trường; tăng cường kiểm soát giá cả, buôn lậu và gian lận thương mại, kiên quyết không để xẩy ra tình trạng lợi dụng các biến động trên thị trường để đầu cơ, nâng giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng; thực hiện tiết kiệm 10% chi tiêu thường xuyên.
2. Tập trung huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát cắt giảm các thủ tục không cần thiết gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; đồng thời, có định hướng tốt thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.
3. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất, kinh doanh, liên kết, liên doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển thị trường mới, thúc đẩy xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm.
4. Quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục, đào tạo và dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm tăng thu nhập cho người lao động và nguồn thu trên địa bàn nhằm nâng cao đời sống của nhân dân.
5. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn nuôi trồng với chế biến để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên cơ sở tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật, giống mới, đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu và tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; cung ứng đầy đủ và kịp thời các vật tư cho sản xuất, đặc biệt là đối với sản xuất nông nghiệp; chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục kịp thời những hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra.
6. Quan tâm và ưu tiên thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là những người nghèo, người hưởng chính sách xã hội; đồng thời, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, nhất là đối với người dân có đất bị thu hồi để có biện pháp cụ thể hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm phù hợp.
III. Về một số đề nghị của Tỉnh:
1. Về Dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia TB1:
a) Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư của Dự án; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang căn cứ vào chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn TB1 và các quy định liên quan chỉ đạo việc rà soát lại các hạng mục đầu tư, hỗ trợ để xác định mức vốn tăng thêm, phê duyệt lại Dự án; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn theo tiến độ di dân, tái định cư hàng năm để đến năm 2009 hoàn thành dứt điểm Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
b) Đồng ý bổ sung 120 tỷ đồng cho kế hoạch năm 2008 và 198 tỷ đồng năm 2009 để Tỉnh có thể hoàn thành trong 2 năm 2008, 2009; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn cho Tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2. Về phát triển cơ sở hạ tầng:
a) Đồng ý về nguyên tắc Tỉnh mở mới tuyến đường (từ điểm km8+700, Quốc lộ 18 thuộc Phố Mới-Bắc Ninh qua cầu sông Cầu, nối với điểm km12+00, tỉnh lộ 398 tỉnh Bắc Giang) quy mô đường đồng bằng, chiều dài 8,7 km; Tỉnh chỉ đạo lập và phê duyệt dự án theo quy định hiện hành, lưu ý khi lập dự án đầu tư nên phân chia thành nhiều đoạn với nhiều hình thức đầu tư (bằng hình thức BT và đầu tư từ nguồn vốn ngân sách); trên cơ sở dự án được phê duyệt, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu hỗ trợ cho Tỉnh một phần vốn để thực hiện.
b) Việc mở rộng, nâng cấp 7km tuyến tỉnh lộ 398 (từ điểm km 12+00 thuộc xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng tới Quốc lộ 1A mới): Tỉnh thực hiện bằng hình thức vay vốn nhàn rỗi từ Kho bạc Nhà nước Việt Nam và hoàn trả từ tiền bán đấu giá đất; giao Bộ Tài chính hướng dẫn Tỉnh thực hiện.
c) Đồng ý Tỉnh đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp  hệ thống thủy lợi hồ Sông Sỏi, Tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh Dự án và phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vốn để thực hiện; trường hợp không bố trí được vốn trong năm 2008, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào danh mục sử dụng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2008-2010.
3. Về phát triển công nghiệp:
a) Về cơ chế hỗ trợ các tỉnh miền núi (trong đó có tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận một số dự án có vốn đầu tư lớn của nước ngoài: Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.
b) Đồng ý về nguyên tắc bổ sung thêm khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang vào Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp của cả nước đến năm 2015, nhưng phải hạn chế việc chuyển đất lúa để quy hoạch khu công nghiệp. Tỉnh cần lưu ý chỉ triển khai các khu công nghiệp mới khi các khu công nghiệp hiện có được lấp đầy từ 60% diện tích trở lên và xem xét khả năng nguồn vốn đáp ứng đầu tư, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Tỉnh thực hiện;
Đối với khu công nghiệp Việt-Hàn (là khu công nghiệp đã có chủ trương hợp tác giữa Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc): giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2010 để thực hiện.
c) Tập đoàn Điện lực Việt Nam đáp ứng nguồn điện cung cấp cho các khu công nghiệp: Vân Trung và Quang Châu trong năm 2008 và 2009.
d) Về hỗ trợ 125 tỷ đồng thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đề nghị của tỉnh Bắc Giang và các tỉnh khác, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức hỗ trợ cụ thể.
đ) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức xúc tiến đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại tỉnh Bắc Giang.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang biết, thực hiện./.
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