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	THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Giao thông vận tải và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý I năm 2008


 

Ngày 03 tháng 5 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình giải ngân xây dựng cơ bản quý I năm 2008 của ngành Giao thông vận tải và ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:
1. Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ đã xử lý cơ bản các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, Chính phủ đã xử lý bổ sung vốn năm 2008 cho các dự án, công trình giao thông, thủy lợi cấp bách. Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án giao thông, thủy lợi.
Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá trong 4 tháng đầu năm, công tác xây dựng cơ bản nói chung và công tác giải ngân vốn của hai ngành còn chậm, chưa đạt kết quả so với yêu cầu đề ra, mặc dù một số vướng mắc về cơ chế, chính sách, từ thủ tục đầu tư, điều chỉnh giá xây dựng,... đã được tháo gỡ. Các Bộ Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có biện pháp khắc phục tồn tại, yếu kém trong công tác chuẩn bị dự án, quyết định điều chỉnh dự toán cụ thể cho từng công trình, dự án, nâng cao năng lực các Ban quản lý dự án và năng lực các nhà thầu.
2. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian tới, giao Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác xây dựng Chiến lược, Quy hoạch phát triển của ngành đã có trong chương trình công tác của năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng thời gian đã đăng ký; đồng thời chuẩn bị điều chỉnh, bổ sung kịp thời và lập các Chiến lược, Quy hoạch phát triển mới theo nhu cầu phát triển của ngành. Văn phòng Chính phủ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để thực hiện tốt công tác nêu trên.
Đối với các dự án đã có trong quy hoạch được duyệt, các Bộ chủ động tạm thời xác định nguồn vốn để lập, trình duyệt theo quy định, sau khi xác định rõ nguồn vốn thì tiến hành điều chỉnh.
b) Phân công lãnh đạo Bộ để theo dõi, kiểm tra đôn đốc từng dự án và thực hiện giao ban hàng tháng. Thủ tướng Chính phủ sẽ tổ chức giao ban định kỳ 3 tháng một lần để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
c) Chủ động xây dựng danh mục các dự án quan trọng đề nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2010 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.
d) Đối với các dự án đầu tư theo phương thức Hợp đồng BOT: các dự án chưa có Nhà đầu tư đăng ký đầu tư thì các Bộ chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước; các dự án đã có Nhà đầu tư đăng ký đầu tư thì giao cho Nhà đầu tư chuẩn bị đầu tư theo quy định.
đ) Đối với các dự án cụ thể: hai Bộ chủ động rà soát lại những vướng mắc trong quá trình thực hiện và chủ động giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất biện pháp xử lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu mô hình ứng dụng tin học trong quản lý các dự án, gắn với điều kiện hoạt động của các Ban quản lý dự án để quy định và chỉ đạo thực hiện thí điểm.
4. Đối với công tác giải phóng mặt bằng:
Các Bộ phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở ứng vốn cho các địa phương để chủ động xây dựng hạ tầng các khu tái định cư nhằm giải phóng mặt bằng nhanh đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án.
Trong trường hợp các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng không đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án, các Bộ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp Chính phủ hàng tháng để đôn đốc, nhắc nhở.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
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