
 ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 1608/QĐ-UBND
                Huế, ngày 15  tháng 7 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng  
Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 4061/UBND-XD ngày 17 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh về việc thống nhất quy mô đầu tư xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh;


Theo văn bản số 655/TĐ-SXD ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Sở Xây dựng về việc thẩm định thiết kế cơ sở công trình Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1000/TTr-SKHĐT ngày 08 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (giai đoạn 1) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (giai đoạn 1).

2. Chủ đầu tư: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh. 
3. Nhiệm vụ dự án: xây dựng cơ sở mới đáp ứng nhu cầu hoạt động của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh để bàn giao cơ sở cũ cho Phân viện Chính trị Hành chính Quốc gia.

4. Địa điểm xây dựng: Số 266, đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

5. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.

6. Diện tích sử dụng đất: 13.684m2.


7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.


8. Phân loại công trình, nhóm dự án: công trình giáo dục I.2.b, dự án nhóm B.


9. Đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở: Công ty Cổ phần Kiến trúc TT.Arch.


10. Quy mô xây dựng và các thông số kỹ thuật chủ yếu:


a) Các hạng mục chính: 


- Khối nhà học 800 chỗ, cao 4 tầng, diện tích sàn 2.804m2. Kết cấu chính: móng, trụ, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 200; tường ngoài xây gạch đặc, tường ngăn phòng xây gạch rỗng, sơn silicat (tường ngoài không bả mattit); xà gồ thép C100, mái lợp tôn 0,45mm có giằng chống bão; cánh cửa gỗ nhóm II, khuôn cửa gỗ nhóm III (bề rộng khuôn cửa không quá  ½ bề dày tường); nền lát gạch ceramic và granit.


- Khối Giảng đường 210 chỗ và Thư viện 90 lượt người đọc/ngày, cao 2 tầng, diện tích sàn 717m2. Kết cấu chính: móng, trụ, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 200; tường ngoài xây gạch đặc, tường ngăn phòng xây gạch rỗng, sơn silicat (tường ngoài không bả mattit); xà gồ và vì kèo thép, mái lợp tôn 0,45mm có giằng chống bão; trần Giảng đường bằng tấm thạch cao; cánh cửa gỗ nhóm II, khuôn cửa gỗ nhóm III (bề rộng khuôn cửa không quá ½ bề dày tường); nền lát gạch ceramic và granit.


- Khối Hiệu bộ và Hành chính cao 2 tầng, diện tích sàn 1.291m2. Kết cấu chính: móng, trụ, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 200; tường ngoài xây gạch đặc, tường ngăn phòng xây gạch rỗng, sơn silicat (tường ngoài không bả mattit); xà gồ thép C100, mái lợp tôn 0,45mm và tấm polycarbonat có giằng chống bão; cánh cửa gỗ nhóm II, khuôn cửa gỗ nhóm III (bề rộng khuôn cửa không quá ½ bề dày tường); nền lát gạch ceramic và granit.


b) Các hạng mục phụ trợ: 


- Nhà để xe ôtô và xe 2 bánh của cán bộ diện tích sàn 148m2, nhà trực bảo vệ diện tích 13m2.

- Cổng và hàng rào (giáp đường Đào Tấn nối dài) dài 150m, chân hàng rào xây kè đá hộc chắn đất. 

- Sân đường nội bộ diện tích 2.000m2; vườn hoa cây xanh diện tích 3.000m2; bể nước ngầm 60m3.


- Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, PCCC, mạng điện thoại và vi tính.


c) Trang thiết bị: bao gồm trang thiết bị phục vụ học tập, làm việc, giảng dạy và thiết bị phòng cháy chữa cháy.


11. Bồi thường, giải phóng mặt bằng: bồi thường tài sản và hỗ trợ cho Công ty Da giày Huế theo đúng quy định của Nhà nước.

12. Tổng mức đầu tư: 

32.640 triệu đồng, bao gồm:


a) Chi phí xây lắp: 


17.660 triệu đồng.


b) Chi phí thiết bị: 


  1.540 triệu đồng.


c) Chi phí BT, hỗ trợ GPMB: 
  7.250 triệu đồng.


d) Chi phí quản lý dự án: 
     335 triệu đồng.


đ) Chi phí tư vấn xây dựng: 
  1.385 triệu đồng.


e) Chi phí dự phòng: 

  4.325 triệu đồng.

g) Chi phí khác: 


     145 triệu đồng.


13. Nguồn vốn đầu tư: 


- Nguồn vốn Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia hỗ trợ: 9.875.195.000  đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư phần còn lại.

14. Thời gian thực hiện: 04 năm.

15. Kế hoạch đấu thầu chuẩn bị thực hiện dự án: 
a) Phân chia gói thầu:

- Gói thầu số 1A: tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Gói thầu số 2A: tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.


b) Giá gói thầu:


- Gói thầu số 1A: 480.000.000 đồng.


- Gói thầu số 2A: 51.707.000 đồng.


c) Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu.


d) Hình thức hợp đồng: hợp đồng trọn gói.


e) Thời gian thực hiện hợp đồng: 


- Gói thầu số 1A: không quá 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.


- Gói thầu số 2A: không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Da giày Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:


                            



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
-Như Điều 3;





       


    CHỦ TỊCH
-Thường vụ Tỉnh ủy (để b/cáo);

-CT và các PCT UBND tỉnh;                                                                               (Đã ký)

-VP: CVP, PCVP Mai Hùng

Tuân và các CV: TC, NĐ;                                                     Nguyễn Ngọc Thiện
-Lưu VT, XD (2).
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