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                  Hà Tĩnh, ngày 20  tháng 02 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý thực hiện Chương trình 135,

 giai đoạn 2006-2010 (giai đoạn II) tỉnh Hà Tĩnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 của liên Bộ Ủy ban dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của cơ quan thường trực Chương trình 135 tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2006-2010 và các Sở, ban ngành, UBND các huyện thuộc Chương trình 135,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2006-2010 (giai đoạn II) tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 03/04/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, các Quyết định và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 của UBND tỉnh, các Sở, ngành trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kho bạc nhà nước, Các thành viên Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, xã thuộc Chương trình 135 và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
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- TT Tỉnh ủy;

- Ban KTNS, VHXH – HĐND tỉnh;

- Đ/c Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- TT Công báo – Tin học;

- Các phó VP/UB;

- Lưu VT, DT.
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QUY ĐỊNH
Quản lý thực hiện Chương trình 135, 
giai đoạn 2006-2010 ( giai đoạn II ) tỉnh Hà Tĩnh
( Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /2009 /QĐ-UBND
 Ngày20 /02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ) 

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG


1. Quy định này hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 135 giai đoạn II theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là Quyết định 07/2006/QĐ-TTg) trên địa bàn xã và thôn, bản thuộc Chương trình 135 được Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương phê duyệt.


2. Chương trình 135 giai đoạn II được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương, huy động đóng góp. 


3. Việc phân bổ vốn Ngân sách Trung ương (NSTW) cho từng xã, thôn bản theo tiêu chí không bình quân. Tiêu chí phân bổ vốn dựa trên cơ sở yếu tố: Tỷ lệ hộ nghèo, vị trí địa lý, diện tích, dân số, điều kiện đặc thù của từng xã, đảm bảo ưu tiên đầu tư cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng sâu, vùng xa và khó khăn hơn. 


4. Thực hiện chương trình phải công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy cao nhất sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện. Việc lập kế hoạch thực hiện các dự án hàng năm phải tổ chức lấy ý kiến của nhân dân từ thôn, bản bằng hình thức họp dân hoặc phát phiếu lấy ý kiến và tổng hợp nhất trí ghi bằng biên bản. Công trình, nội dung được chọn đầu tư theo ý kiến nhất trí của số đông người dân. UBND xã, phường, thị trấn lập kế hoạch thực hiện các dự án hợp phần thuộc Chương trình 135 thông qua Đảng ủy, HĐND xã gửi UBND huyện ( Ban Chỉ đạo CT 135 huyện ); UBND huyện tổng hợp kế hoạch chung của huyện gửi Cơ quan Thường trực chương trình của tỉnh, các Sở, ngành có liên quan ( Khi gửi kèm theo tờ trình của UBND, Đảng ủy, HĐND xã ) để xem xét bố trí vốn ( Tất cả kế hoạch thực hiện các dự án hợp phần thuộc Chương trình 135 của các xã, thôn, bản được tổng hợp chung trong một tờ trình ).  

5. Thực hiện chương trình các xã phải đạt được các lợi ích: Xã được hỗ trợ đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội; đội ngũ cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực; người dân có việc làm, tăng thu nhập từ việc tham gia chương trình của xã; ưu tiên phụ nữ trong việc thụ hưởng và tham gia ở tất cả các hoạt động của chương trình.

6. Từ năm 2009 trở đi, hàng năm tỉnh thực hiện việc rà soát các xã, thôn, bản hoàn thành mục tiêu để đưa ra khỏi diện đầu tư Chương trình.

PHẦN II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ


I. Cơ chế thực hiện các dự án


Chương trình 135 giai đoạn II có 4 nhiệm vụ được thực hiện bằng các dự án và chính sách, cụ thể như sau:


- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc ( gọi tắt là Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất );


- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu;


- Dự án Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng;


- Chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật;


1. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất


1.1 Đối tượng


a. Hộ nghèo theo quy định hiện hành


b. Nhóm hộ: Nhóm hộ được hỗ trợ phải bảo đảm các điều kiện sau:


- Gồm những hộ nghèo và những hộ khác đang sinh sống trên cùng địa bàn cụm dân cư, thôn, bản có uy tín, có kinh nghiệm sản xuất, có khả năng lôi cuốn, giúp đỡ hộ nghèo trong nhóm vươn lên thoát nghèo. Nhóm hộ có 01 tổ trưởng do các hộ bầu để quản lý điều hành các hoạt động của nhóm;


- Có cam kết hoặc nội quy hoạt động của nhóm quy định rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi và đóng góp (công lao động, vật tư, tiền...) của từng thành viên trong nhóm để thực hiện kế hoạch sản xuất đã được xác định và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm cho các thành viên;


- Hộ, nhóm hộ được lựa chọn công khai, dân chủ từ thôn, bản trên cơ sở những hộ nghèo hơn được hỗ trợ đầu tư trước. Nhóm hộ phải được thành lập trên cơ sở tự nguyện của hộ nghèo và hộ không phải hộ nghèo có cùng nguyện vọng phát triển một hoạt động sản xuất. Số lượng hộ không nghèo trong nhóm không quá 20% tổng số hộ trong nhóm và do UBND xã quyết định trên cơ sơ ý kiến của đa số hộ nghèo trong nhóm.


1.2. Nội dung hỗ trợ đầu tư


Căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và nhu cầu của người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, UBND các xã lựa chọn nội dung phù hợp, thiết thực có định hướng thị trường, có tính bền vững về thu nhập và an ninh lương thực; không nhất thiết đầu tư tất cả các nội dung ở cùng một địa bàn để tập trung nguồn vốn, tránh dàn trải nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.


Nội dung thực hiện cụ thể như sau:


a. Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ và kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao nhận thức và vận dụng kế hoạch sản suất của hộ, nhóm hộ đã được xác định để phát triển sản xuất trên địa bàn xã.


b. Hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới:


- Mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất: Trồng trọt,  chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông lâm, thuỷ sản…;


- Mô hình sản xuất gắn với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản…;


- Mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở xã;


c. Hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, vật tư sản xuất (áp dụng với các hộ nghèo):


- Giống vật nuôi, giống thuỷ sản, giống cây trồng các loại, có năng suất, chất lựợng phù hợp với điều kiện của địa phương;


- Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.


d. Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị máy móc, công cụ sản xuất và chế biến bảo quản sản phẩm.


e. Về cơ cấu vốn: Vốn để thực hiện các nội dung trên phải được lồng ghép từ các nguồn vốn: Vốn Chương tình 135, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ nghèo, vốn tự có của hộ, vốn huy động từ các nguồn khác để tập trung nguồn vốn đầu tư sản xuất có hiệu quả.


1.3. Lập kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn và quy trình lập, thẩm định và phê duyệt Nội dung đầu tư dự án Phát triển sản xuất:

a. Lập kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn:

Trên cơ sở đối tượng, nội dung đầu tư đã được quy định trên và căn cứ vào tỷ lệ hộ nghèo, khả năng thực hiện, định hướng phát triển sản xuất trên địa bàn; Đầu quý III hàng năm, UBND xã tổ chức lấy ý kiến tham gia của nhân dân, tổ chức đoàn thể xã hội để lựa chọn số hộ, nhóm hộ và nội dung cần được đầu tư trong năm tới, thông qua Đảng ủy, HĐND xã và lập Tờ trình gửi UBND huyện trước ngày 30/9 hàng năm.

UBND huyện tổng hợp kế hoạch chung của huyện ( Kèm theo Tờ trình của UBND, Đảng ủy, HĐND xã ) gửi về Cơ quan thường trực Chương trình của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/10 hàng năm để thống nhất, tổng hợp trình UBND tỉnh phân bổ vốn cho các xã, thôn, bản.


b. Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt Nội dung đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất:

Chủ đầu tư căn cứ nội dung và nguồn vốn được giao, lập Nội dung đầu tư và dự toán chi phí thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trình UBND huyện thẩm định và phê duyệt để triển khai thực hiện.

Nội dung đầu tư Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cần nêu rõ:

- Sự cần thiết phải đầu tư;
- Nội dung đầu tư; 

- Số hộ, nhóm hộ thụ hưởng;

- Hiệu quả đầu tư;

- Phương án tiêu thụ sản phẩm ( Nếu có );

- Dự toán chi phí thực hiện: Nêu rõ cơ cấu nguồn vốn;

- Thời gian thực hiện.

1.4. Triển khai thực hiện Dự án và nghiệm thu kết quả thực hiện:


- Việc triển khai thực hiện Dự án yêu cầu phải đảm bảo đúng Dự án được duyệt về nội dung, các hộ tham gia, dự toán, thời gian…

- Sau khi thực hiện theo các nội dung được duyệt, phải tiến hành nghiệm thu kết quả thực hiện; thành phần nghiệm thu gồm đại diện các đơn vị: Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, thôn trưởng nơi hưởng lợi và đại diện hộ dân, nhóm hộ được hưởng lợi
1.5. Tổ chức thực hiện


a. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp UBND tỉnh làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên điạ bàn tỉnh và thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b. Cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn. 


2. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu

2.1. Đối tượng công trình đầu tư.

a. Công trình đầu tư tại xã: Bao gồm việc làm mới, sữa chữa, cải tạo và nâng cấp các công trình trên địa bàn xã ( Kể cả sửa chữa, nâng cấp công trình  đầu tư bằng nguồn vốn khác ) như sau:


- Công trình giao thông từ trung tâm xã đến thôn bản, liên thôn bản; Không sử dụng nguồn vốn của Chương trình 135 để đầu tư làm mới đường ô tô đến trung tâm xã ( Đối với những xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã );


- Công trình thuỷ lợi nhỏ phục vụ trong phạm vi xã hoặc liên thôn bản;


- Công trình điện từ xã đến thôn bản. Không sử dụng vốn của Chương trình 135 để đầu tư xây dựng mới công trình điện đến trung tâm cụm xã ( Đối với những xã chưa có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã );


- Trường lớp học tại trung tâm xã, đồng bộ cả điện, nước sinh hoạt, công trình phụ, trang bị bàn ghế học tập, công trình phục vụ cho học sinh bán trú, nhà ở giáo viên; xây dựng lớp tiểu học, lớp mẫu giáo, nhà trẻ, nhà ở giáo viên, công trình phụ tại thôn, bản nơi cần thiết;


- Trạm y tế xã đồng bộ với công trình phụ trợ, điện, nước sinh hoạt, mua sắm trang thiết bị thiết yếu theo chuẩn hoá cơ sở y tế cấp xã;


- Chợ: chỉ hỗ trợ đầu tư công trình nhà đình chợ và san tạo mặt bằng ban đầu dưới 5000m2;


- Nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn bản nơi cần thiết;


- Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung

b. Công trình đầu tư tại thôn, bản tại xã khu vực II: bao gồm việc làm mới, sữa chữa, cải tạo nâng cấp các công trình trên địa bàn thôn, bản ( Kể cả sửa chữa, nâng cấp công trình cũ đầu tư bằng nguồn vốn khác ):


- Công trình giao thông từ thôn bản đến trung tâm xã; nội vùng thôn, bản; liên thôn, bản; 


- Công trình thuỷ lợi nhỏ: đập, cống, trạm bơm, kênh mương và công trình trên kênh mương trong phạm vi thôn bản, công trình thuỷ lợi khác;


- Công trình điện từ xã đến thôn bản;


- Xây dựng lớp tiểu học, mẫu giáo, nhà trẻ, nhà ở giáo viên, cả trang bị bàn ghế, điện, nước sinh họat, công trình phụ;


- Nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn bản nơi cần thiết;


- Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung;


c. Các công trình đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 135 hoặc công trình khác trên địa bàn có sử dụng trên 50% vốn từ Chương trình 135 phải gắn biển ghi tên công trình thuộc Chương trình 135 và các thông tin cơ bản: Đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công, thời gian khởi công và hoàn thành.


2.2. Lập kế hoạch đầu tư:


Trên cơ sở đối tượng đầu tư đã được quy định trên; Đầu quý III hàng năm, UBND xã tổ chức lấy ý kiến tham gia của nhân dân, tổ chức đoàn thể xã hội để lựa chọn công trình cần được đầu tư trong năm tới ( Ưu tiên cho các công trình phục vụ phát triển kinh tế ) thông qua Đảng ủy, HĐND xã và lập tờ trình gửi UBND huyện trước ngày 30/9 hàng năm.

UBND huyện tổng hợp kế hoạch chung của huyện ( Kèm theo Tờ trình của UBND, Đảng ủy, HĐND xã ) gửi về Cơ quan Thường trực Chương trình của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10 hàng năm để thống nhất, tổng hợp trình UBND tỉnh phân bổ vốn cho các xã, thôn, bản.


2.3. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:


a. Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ở các xã, thôn bản là những công trình có quy mô nhỏ không phải lập dự án đầu tư, chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với tổng nguồn vốn tối đa không quá nguồn vốn theo định mức bình quân của 02 năm; Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật gồm: Tên công trình, sự cần thiết phải đầu tư, chủ đầu tư, quy mô công trình, địa điểm thực hiện, nguồn vốn đầu tư, thời gian khởi công, hoàn thành, hiệu quả đầu tư và kèm theo thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình.                                       

Căn cứ nội dung đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định, Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, năng lực hành nghề để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010. 

b. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
Đối với công trình có tổng mức vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. 

Đối với công trình có tổng mức vốn đầu tư dưới 1 tỷ đồng: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

2.5. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: 

Chủ đầu tư căn cứ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đã được phê duyệt thực hiện việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình.

2.6. Thực hiện đầu tư xây dựng công trình
a. Lựa chọn nhà thầu
- Các công trình thuộc Chương trình 135 có tổng mức vốn dưới 05 tỷ đồng được thực hiện Chỉ định thầu trên cơ sở lựa chọn năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu. 

Quy trình thực hiện như sau:

+ Chủ đầu tư lập kế hoạch Chỉ định thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu đối với công trình có tổng mức vốn dưới 1 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu đối với công trình có tổng mức vốn trên 1 tỷ đồng.

+ Chủ đầu tư lập, phê duyệt hồ sơ yêu cầu và phát hành hồ sơ yêu cầu; 

+ Nhà thầu được đề nghị chỉ định lập hồ sơ đề xuất. Thời gian nộp hồ sơ đề xuất không quá 15 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ yêu cầu.
+ Chủ đầu tư đánh giá, xem xét hồ sơ đề xuất của nhà thầu. Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu không quá 12 ngày. 
+ Chủ đầu tư căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất để quyết định Chỉ định thầu và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Có đủ năng lực và kinh nghiệm, có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu;

Có giá đề nghị chỉ định thầu với mức giảm tối thiểu bằng mức tiết kiệm theo quy định hiện hành của UBND tỉnh. 
+ Chủ đầu tư trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu. 

- Các gói thầu mua sắm hàng hoá thực hiện theo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

- Gói thầu có giá trị xây lắp trên 05 tỷ đồng thực hiện theo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.    

- Công trình sau khi được Chỉ định thầu và ký hợp đồng xây dựng được tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng nhưng không vượt quá kế hoạch vốn hàng năm của công trình.


b. Giám sát hoạt động xây dựng.


- Tổ chức giám sát công trình thi công xây dựng bao gồm: Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, giám sát tác giả và ban giám sát xã. Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực để chỉ định giám sát thi công công trình. 

- Giám sát của chủ đầu tư thực hiện theo điều 21 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/10/2004.


c. Nghiệm thu, bàn giao, quản lý khai thác công trình

- Nghiệm thu các bước giai đoạn: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành các bước giai đoạn để chuyển sang thực hiện các bước tiếp theo; thành phần nghiệm thu gồm:


+ Đại diện Chủ đầu tư, Ban quản lý dư án.


+ Đại diện các đơn vị: Tư vấn giám sát, đơn vị thi công xây dựng, ban giám sát cộng đồng và thôn trưởng nơi hưởng lợi công trình.

- Nghiệm thu hoàn thành công trình: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành; thành phần nghiệm thu gồm:


+ Đại diện Chủ đầu tư, Ban quản lý dư án.


+ Đại diện các đơn vị: Tư vấn thiết kế, đơn vị thi công xây dựng, tư vấn giám sát, ban giám sát cộng đồng, tổ chức quản lý và khai thác công trình.


- Bàn giao quản ký khai thác công trình

Sau khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Chủ đầu tư phải bàn giao công trình cho cho thôn, bản, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng.


2.7. Duy tu, bảo dưỡng công trình:


a. Đối tượng công trình được sử dụng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng thuộc Chương trình 135: Những công trình phục vụ lợi ích chung trong phạm vi xã, thôn, bản ( Kể cả những công trình hạ tầng được đầu tư bằng các nguồn vốn không thuộc Chương trình 135 ) do cấp có thẩm quyền giao cho UBND xã quản lý được hỗ trợ vốn từ NSTW của Chương trình 135, NSĐP và các nguồn huy động khác để duy tu bảo dưỡng.


b. UBND xã lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng các công trình do xã quản lý, sử dụng thông qua Đảng ủy, HĐND xã gửi UBND huyện trước ngày 30/9 hàng năm.

c. UBND huyện tổng hợp kế hoạch chung của huyện ( Kèm theo Tờ trình của UBND, Đảng ủy, HĐND xã ) gửi về Cơ quan Thường trực Chương trình của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10 hàng năm để thống nhất, tổng hợp trình UBND tỉnh phân bổ vốn cho các xã.

d. Trên cơ sở vốn đựơc phân bổ, Chủ đầu tư lập dự toán trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

e. Thực hiện việc duy tu bảo dưỡng, công trình: 

Thực hiện 01 trong 02 hình thức sau:
- Chủ đầu tư quyết định chỉ định và ký hợp đồng với đơn vị xây dựng để thực hiện việc duy tu bảo dưỡng công trình theo nội dung, nguồn vốn được duyệt và tổ chức nghiệm thu, thanh toán cho đơn vị thi công.

- Chủ đầu tư thông qua Trưởng thôn, bản tổ chức cho nhân dân hoặc thành lập tổ, nhóm thợ để thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng công trình. Chủ đầu tư ký hợp đồng và tổ chức nghiệm thu, thanh toán với đại diện nhân dân, đại diện tổ, nhóm thợ có xác nhận của Trưởng thôn.


3. Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng

3.1. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng


a. Cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã; cán bộ không chuyên trách cấp xã và cấp thôn, bản theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).


b. Cán bộ được cấp trên tăng cường về giúp xã;


c. Các thành viên trong Ban quản lý và Ban giám sát xã;


d. Người có uy tín trong cộng đồng của thôn, bản;


e. Hộ nghèo và các hộ có kinh nghiệm, có vai trò tích cực trong công tác xoá đói giảm nghèo, phát triển nông thôn của xã và thôn bản;


g. Cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã;


h. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý cấp xã, thành viên câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở xã;


i. Thanh niên người dân tộc thiểu số độ tuổi từ 16 đến 25.


Trong tất cả các nội dung tại khoản 3.1, ưu tiên cán bộ người dân tộc thiểu số và phụ nữ.


3.2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng


a. Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; kiến thức khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức và vận dụng phát triển kinh tế hộ gia đình;


b. Cơ chế quản lý tổ chức thực hiện Chương trình 135: Kiến thức về quản lý dự án đầu tư, giám sát đánh giá, báo cáo tổng hợp, ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý đầu tư, báo cáo tổng hợp và giám sát đánh giá; thanh quyết toán vốn của các dự án và chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn II;


c. Quy chế dân chủ ở cơ sở và sự tham gia của cộng đồng trong việc tham gia thực hiện Chương trình: tổ chức họp dân, tổng hợp ý kiến, lập kế hoạch, giám sát đầu tư;


d. Hỗ trợ dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số ( thực hiện lồng ghép với quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ( áp dụng với thanh niên trong độ tuổi 16-25 );


e. Kiến thức pháp luật có liên quan.


3.3. Tài liệu đào tạo bồi dưỡng


Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng do Uỷ ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức biên soạn và xuất bản.

Tài liệu kiến thức khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, pháp luật có liên quan do đơn vị được giao chủ trì thực hiện đào tạo, tập huấn biên soạn nhưng phải phù hợp với thực tế của từng địa phương.


3.4. Thời gian, hình thức đào tạo, bồi dưỡng


a. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã và thôn, bản: thời gian quy định cho một lớp từ 3 đến 4 ngày, tối đa không quá 7 ngày. Riêng đối với Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư nếu xét thấy cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian đào tạo, bồi dưỡng cho một lớp không quá 20 ngày;

b. Đào tạo, bồi dưỡng cộng đồng ( người dân ): thời gian cho một lớp từ 2 đến 3 ngày, tối đa không quá 5 ngày. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu tập trung tại từng thôn, bản hoặc liên thôn bản, tổ chức hội nghị đầu bờ, tham quan học tập mô hình sản xuất.

Cả hai nội dung trên, nếu xét thấy cần thiết thì có thể tập huấn, đào tạo lặp lại lần 2 sau ít nhất 06 tháng.

c. Tham quan học tập trong và ngoài tỉnh.


3.5. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng


a. Căn cứ vào các vấn đề ưu tiên trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình và nội dung, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, UBND xã thống kê, phân loại trình độ, năng lực chuyên môn, lựa chọn những đối tượng và nguyện vọng đào tạo, bồi dưỡng tổng hợp báo cáo UBND huyện;


b. UBND huyện phân loại đối tượng, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nhu cầu vốn, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tổng hợp báo cáo Cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh;


c. Cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thống nhất, tổng hợp trình UBND tỉnh phân bổ vốn đào tạo cho các ngành, các huyện.


- UBND huyện chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện phần kinh phí đào tạo thuộc kế hoạch vốn giao cho UBND huyện;


- Cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh và các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện phần kinh phí được giao.


d. Kinh phí thực hiện dự án bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách Nhà nước. Việc sử dụng phí đào tạo, bồi dưỡng của dự án thực hiện như sau:


- Chi in ấn các loại đào tạo thực hiện quy định hiện hành;


- Chi biên soạn chương trình, giáo trình: Mức chi áp dụng tại Thông tư 87/200/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài chính;


- Chi trả thù lao cho giảng viên trong nước và chuyên gia nước ngoài (nếu có) theo mức quy định tại Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/06/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước hiện hành;


- Chi hỗ trợ tiền ăn, ngủ, đi laị, văn phòng phẩm, nước uống và các khoản chi khác cho học viên, đại biểu trong thời gian đào tạo tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Riêng đối với đối tượng là công chức cấp xã, cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản và tổ dân phố theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/1003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn ở các xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK, xã khu vực II thôn bản đặc biệt khó khăn và người không hưởng lương khi được tham gia học tập bồi dưỡng thuộc diện đầu tư Chương trình thì được cấp toàn bộ chi phí học tập, ăn, ở, đi lại theo mức quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC.


- Đối với thanh niên người dân tộc thiểu số tuổi từ 16 - 25 được cấp có thẩm quyền cử đi học nghề thì ngoài chế độ theo quy định tại Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn còn được hỗ trợ thêm:


+ Tiền ăn trong thời gian học nghề tối đa 30.000 đồng/ngày/người;


+ Tiền đi lại: Người nghèo học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên được hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé phương tiện giao thông công cộng nhưng tối đa không quá 400.000 đồng/người/khoá học;


+ Chi phí quản lý lớp học tối đa không quá 5% giá trị dự toán;


4. Chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật.


Thực hiện theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 19/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 06/2007/TT-UBDT ngày 20/09/2007 của Uỷ ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý nâng cao nhận thức pháp luật.


II. Tổ chức quản lý dự án:


1. Chủ đầu tư


- Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu giao cho UBND xã làm Chủ đầu tư.

- Các dự án hợp phần còn lại, tuỳ theo tình hình thực tế cấp quyết định đầu tư quyết định giao UBND huyện hoặc UBND xã làm chủ đầu tư.


2. Ban quản lý dự án

Chủ đầu tư trình UBND huyện quyết định thành lập Ban quản lý dự án xã; Trưởng Ban quản lý dự án xã là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, các thành viên Ban quản lý dự án xã khoảng từ 03-05 người, gồm: kế toán, cán bộ phụ trách xây dựng xã, cán bộ địa chính…; Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án do chủ đầu tư giao hoặc uỷ quyền Ban quản lý dự án thực hiện một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư.  

Ban quản lý dự án xã có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại KBNN huyện và sử dụng con dấu của xã để giao dịch.

3. Ban giám sát xã
- UBND các xã ( Kể cả xã khu vực II có thôn bản ĐBKK ) quyết định thành lập Ban giám sát xã. Thành phần Ban giám sát xã bao gồm đại diện Hội đồng nhân dân xã; một số đại diện của tổ chức chính trị xã hội của xã; những người có uy tín trong cộng đồng, có năng lực kinh nghiệm hoạt động giám sát. Những xã khu vực II có thôn ĐBKK thì Ban giám sát xã có ít nhất 2 đại diện của thôn ĐBKK do dân bầu ra tham gia.

- Ban giám sát xã có nhiệm vụ giám sát xây dựng công trình, dự án thực hiện trên địa bàn xã, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.


- Trong quá trình thi công công trình, Ban giám sát xã phối hợp với giám sát của Chủ đầu tư ( giám sát của Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát ), giám sát tác giả có nhiệm vụ giám sát chất lượng, tiến độ thi công…là thành viên nghiệm thu công trình ở các giai đoạn.


4. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và Ban quản lý dự án:


4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư:


a. Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt Báo cáo kinh tế Kỹ thuật xây dựng công trình, kế hoạch Chỉ định thầu;


b. Quyết định chỉ định thầu và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình;


c. Ký kết hợp đồng với nhà thầu;


d. Thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ hợp đồng hoặc biên bản nghiệm thu;


e. Nghiệm thu để đưa công trình xây dựng vào khai thác sử dụng.


Tuỳ theo đặc điểm cụ thể của dự án, Chủ đầu tư có thể uỷ quyền cho Ban quản lý dự án thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nhiệm vụ quyền hạn của mình.


4.2. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban quản lý dự án: giúp Chủ đầu tư thực hiện các nội dung sau:

a. Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ việc xây dựng công trình.


b. Chuẩn bị hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình; Kế hoạch Chỉ định thầu; 


c. Lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời dự thầu (nếu có), thông báo công khai về tổ chức lựa chọn nhà thầu;


d. Trình kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất để Chủ đầu tư quyết định chỉ định thầu theo hướng dẫn trên

e. Đàm phán, ký hợp đồng với các nhà thầu theo uỷ quyền của Chủ đầu tư.


g. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực.


h. Nghiệm thu theo hợp đồng ký kết.


i. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.


k. Nghiệm thu, bàn giao công trình.


l. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án  hoàn thành đưa vào sử dụng.


m. Ban quản lý dự án được đồng thời quản lý nhiều dự án khi được chủ đầu tư cho phép...


III. Sử dụng nguồn vốn đầu tư:


1. Vốn đầu tư


Chương trình 135 giai đoạn II được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn quy định tại Quyết định 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ:


- Ngân sách Trung ương ( bao gồm vốn vay và vốn viện trợ nước ngoài ) đầu tư trực tiếp cho Chương trình 135;


- Ngân sách địa phương đầu tư trực tiếp cho Chương trình 135 ( nếu có );


- Nguồn vốn huy động hợp pháp tại địa phương; nguồn vốn hỗ trợ các ngành, đơn vị kinh tế, các tổ chức xã hội và các đơn vị địa phương khác đóng góp bằng tiền, vật tư lao động; nguồn lực huy động tại chỗ của dân, chủ yếu là vật tư, lao động, không huy động bằng tiền mặt đối với hộ nghèo.


2. Phân bổ vốn 


Việc phân bổ vốn các dự án hợp phần thuộc Chương trình 135 cho các xã, thôn, bản căn cứ vào tình hình thực hiện dự án của Chủ đầu tư và các tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo, vị trí địa lý, diện tích, dân số, điều kiện đặc thù của từng xã, thôn, bản, không chia đều bình quân và đảm bảo ưu tiên đầu tư cho các xã, thôn bản có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng sâu, vùng xa nà khó khăn hơn..


3. Sử dụng nguồn vốn NSTW


- Nguồn vốn NSTW chỉ được sử dụng chi cho các dự án, chính sách đã được quy định.


- Đối với vật liệu xây dựng, giống cây trồng, vật nuôi và những hàng hoá khác mua của dân để sử dụng vào các dự án của Chương trình 135 thì giá cả phải phù hợp với giá cả mặt bằng chung trên địa bàn cùng thời điểm; chứng từ để thanh toán là giấy biên nhận mua bán với các hộ dân, có xác nhận của trưởng thôn, bản nơi cư trú được UBND xã xác nhận.


- Kinh phí quản lý, chỉ đạo được giao cho Ban Chỉ đạo các cấp  trong kế hoạch vốn hàng năm.


- Nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình 135 từ ngân sách đều được quản lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc Nhà nước. Đối với các nguồn đóng góp bằng tiền mặt của dân, vật tư, tài trợ bằng hiện vật, lao động hoặc bằng công trình hoàn thành, căn cứ đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động, cơ quan tài chính quy đổi ra đồng tiền Việt Nam để làm lệnh thu ngân sách, đồng thời làm lệnh chi ngân sách gủi KBNN nơi giao dịch để hoạch toán giá trị công trình và tổng hợp vào thu chi NSNN;


4. Quyết toán vốn đầu tư:
- UBND huyện thành lập hội đồng thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thuộc Chương trình 135 do lãnh đạo phòng Tài chính làm chủ tịch hội đồng ; Hội đồng thẩm tra quyết toán của huyện trình UBND huyện phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các hợp phần dự án thuộc Chương trình 135 theo đúng quy định hiện hành.

- Sau khi tiến hành nghiệm thu bàn giao các nội dung thực hiện và nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư lập quyết toán gửi UBND huyện, Hội đồng thẩm tra quyết toán huyện để thực hiện việc quyết toán. 

- Các nội dung, công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng phải được quyết toán trong thời gian tối đa không qua 06 tháng tính từ ngày bàn giao. Nếu quá thời gian trên, Chủ đầu tư không thực hiện việc quyết toán thì sẽ không được bố trí vốn năm tiếp theo.   
IV. Kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả


1. Kiểm tra, giám sát, đánh giá


a. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng, tiến độ hiệu quả thực hiện các dự án hợp phần thuộc Chương trình 135. UBND các huyện xây dựng các chỉ tiêu đạt được theo tiến độ hàng năm, từng giai đoạn và kết thúc chương trình để làm cơ sở giám sát đánh giá kết quả chương tình trên địa bàn tỉnh.


b. Cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện thuộc Chương trình 135 thường xuyên tổ chức kiểm tra thực hiện chương trình. Cơ quan thường trực Chương trình 135 giúp UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá về Cơ quan thường trực Chương trình 135 Trung ương (Uỷ ban Dân tộc).


c. Các Sở, ngành, UBND các huyện, các đơn vị liên quan tạo điều kiện để HĐND, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan đoàn thể xã hội các cấp, cộng đồng tham gia giám sát và phối hợp giám sát thực hiện chương trình.


2. Báo cáo kết quả thực hiện


a. Theo định kỳ quý, 6 tháng, cả năm, UBND xã ( Chủ đầu tư ) báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về UBND huyện; UBND huyện tổng hợp ( Kèm theo báo cáo của UBND xã ) gửi Cơ quan Thường trực Chương trình của tỉnh, các Sở ngành có liên quan.


b. Mẫu biểu báo cáo thực hiện theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 của Uỷ ban Dân tộc về việc Ban hành quy định chế độ biểu mẫu báo cáo chương trình phát triển kinh tế xã hội và các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010. Ngoài báo cáo chung, báo cáo các nội dung khác khi có yêu cầu.


c. Cơ quan thường trực Chương trình 135 tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc, các Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình của tỉnh theo quy định về chế độ báo cáo.

PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh là Cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý chương trình với các nhiệm vụ cụ thể như sau:


a. Tham mưu trình UBND tỉnh phân bổ vốn thực hiện các dự án hợp phần thuộc Chương trình 135 cho các huyện, xã.


b. Thực hiện một số nội dung của dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng khi được UBND tỉnh giao.

c. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

d. Đánh giá, tổng hợp báo cáo các Bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh theo quy định.

e. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh, sơ kết, tổng kết và các cuộc họp khi có yêu cầu về thực hiện Chương trình 135.


g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.


2. UBND tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 cấp huyện ; Ban chỉ đạo huyện tham mưu giúp UBND huyện quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp báo cáo thực hiện chương trình từ các đơn vị quản lý thực hiện và các xã có dự án trên địa bàn huyện.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình gửi các cơ quan có liên quan theo đúng các nội dung đã được  hướng dẫn. 

Cơ quan thường trực chương trình 135 của tỉnh, các ngành có liên quan không bố trí vốn đối với các đơn vị không chấp hành đúng chế độ báo cáo đã được quy định.     


4. Các Sở, ngành, các cấp căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo, kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện đúng hướng dẫn này.


5. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, hoặc những vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh để giải quyết hoặc đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý./. 

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Trần Minh Kỳ


PAGE  
1

