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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị số 207/SKH-ĐT/TĐ ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp; với những nội dung kinh tế kỹ thuật cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp tỉnh Đồng Tháp.

2. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Công ty Mỹ thuật Trung ương - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

3. Địa điểm và diện tích chiếm đất: 

- Điạ điểm: huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

- Diện tích chiếm đất: 50 ha

4. Loại, cấp công trình: công trình dân dụng.

5. Mục tiêu đầu tư: nhằm phục vụ nhu cầu học tập nghiên cứu, tham quan du lịch; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa nêu cao truyền thống cách mạng của đồng bào Nam bộ trong sự nghiệp giải phóng đất nước; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

6. Khối lượng và quy mô xây dựng các hạng mục đầu tư chủ yếu: 

a) Các hạng mục tu bổ di tích: 

- Tu bổ Chùa Tháp Linh: gồm Nhà tổ (diện tích 190m2), Nhà tăng ni (diện tích 250m2); Cổng hàng rào - khuôn viên và nội thất đồ thờ.

- Tu bổ Đền thờ Đốc Binh Kiều: diện tích sàn xây dựng 120m2, gồm mái chính đền thờ, Nhà tả - hữu vu; cổng - hàng rào - khuôn viên và nội thất đồ thờ.

- Xây mới đền thờ Thiên Hộ Dương: diện tích sàn xây dựng 120m2, gồm nhà tả hữu vu; hàng rào - khuôn viên và nội thất đồ thờ. 

- Tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ: gồm Nhà tả - hữu vu diện tích sàn xây dựng 120m2; bàn thờ thần nông; tu bổ cột cờ; tu bổ miếu thờ ở sân; cổng vào đền; hàng rào - khuôn viên và nội thất đồ thờ.

- Tu bổ phục hồi Miếu thờ Nguyễn Phúc Hồng Nga: tổng thể công trình và khuôn viên

b) Các hạng mục tôn tạo bảo tồn di tích: 

- Nhà làm việc Ban Quản lý Khu Di tích: diện tích sàn xây dựng 400m2; sân, hàng rào - khuôn viên.

- Sân lễ hội truyền thống đa năng: diện tích 10.000m2. 

- Xây dựng và tu bổ đường trục chính vào di tích rộng 9m: 2.000m. 

- Đường vào các điểm di tích rộng 2,5m: 5.000m. 

- Xây dựng biểu tượng xếp hạng di tích quốc gia: số lượng 01. 

- Xây dựng cổng chính và phụ vào Khu di tích: 02 cổng chính và 03 cổng phụ. 

- Xây dựng bến thuyền: 01 bến. 

- Chòi nghỉ chân trong khu di tích: 05 cái. 

- Nhà WC công cộng trong khu di tích: 10 cái. 

- Chốt gác cổng: 05 cái, diện tích 13m2/cái.

- Nhà bảo vệ ở các cổng di tích: 05 cái, diện tích 10m2/cái.

- Xây dựng bãi để xe máy - xe đạp: diện tích 10.000m2.

- Cấp điện, nước toàn khu di tích.

- Phòng cháy chữa cháy, phòng chống mối và trồng cây xanh. 

c) Các hạng mục di tích khảo cổ học (di tích gốc): 

- Tu bổ nền gạch cổ tháp mười tầng (văn hóa Óc Eo): diện tích xây dựng 250m2, gồm tu bổ nhà che hố khảo cổ; phục chế, trưng bày hiện vật. 

- Tu bổ nền gạch cổ có mái che (cạnh Miếu Bà Chúa Xứ): diện tích xây dựng 600m2, gồm tu bổ Nhà che hố khảo cổ; phục chế, trưng bày hiện vật.

- Khai quật khảo cổ học Gò Minh Sư: gồm xây dựng Nhà che hố khảo cổ; phục chế, trưng bày hiện vật.

- Khai quật tường phía thành Tây: gồm xây dựng Nhà che hố khảo cổ; phục chế, trưng bày hiện vật.

- Khai quật Khu mộ Táng: gồm xây dựng nhà che hố khảo cổ; phục chế, trưng bày hiện vật.

- Xây dựng Khu nhà vườn tượng thánh địa văn hoá Phù Nam: diện tích 800m2, gồm phục chế các loại tượng; thiết bị - trưng bày hiện vật.

- Nhà trưng bày văn hoá Óc eo (Phù Nam): diện tích sàn xây dựng 1.200m2, gồm sân - hàng rào - khuôn viên; nội thất trưng bày - hiện vật.

- Khai quật nền tháp cổ phía Tây Chùa Tháp Linh (khai quật, mái che, tu bổ, phục chế hiện vật). 

- Xây dựng nhà Bảo tàng Xứ ủy Nam kỳ: diện tích sàn xây dựng 1.000m2, gồm Nhà làm việc, Trường quân chính, Nội thất trưng bày - hiện vật; Sân - hàng rào - khuôn viên.

7. Tổng mức vốn đầu tư:                        114.982.769.000đ, trong đó:

 
Chi phí xây dựng:                                     90.895.470.000đ  


QLDA, tư vấn đầu tư và chi phí khác:       9.089.547.000đ

          Dự phòng phí:                                           14.997.752.000đ

- Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách địa phương và vốn huy động hợp pháp khác.

Trong đó: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc và các công việc liên quan đến bảo tồn và phát huy các di chỉ khảo cổ học.

8. Thời gian khởi công và hoàn thành: năm 2009 - 2012

9. Tổ chức thực hiện đầu tư:


- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp có trách nhiệm lập đủ các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành; làm cơ sở quyết toán khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười và Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Gò Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

	- Như Điều 3;

- CT, các PCT/UBND Tỉnh;

- LĐVP;

- Lưu VT + NC/XDCB.lhl.11.
	 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Vĩnh Tân


