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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012
____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;  


Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012;


Xét đề nghị số 603/SKH-ĐT/NV ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012, với những nội dung cơ bản như sau:

1. Tên kế hoạch: Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 (gọi tắt là giai đoạn 2).

2. Cơ quan chủ quản Kế hoạch: Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

3. Cơ quan thực hiện kế hoạch: Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Phạm vi thực hiện: Tỉnh Đồng Tháp.

5. Mục tiêu:

- Xóa bỏ phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại (bao gồm: phòng học xây dựng tạm bằng các loại vật liệu khác nhau, phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp nặng, cần xây dựng lại).

- Giải quyết nhà công vụ cho giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa.

6. Quy mô xây dựng:

a. Tổng số phòng học xây mới: 1.612 phòng, trong đó:

- Xây dựng thêm 13 phòng, để xóa phòng học ca 3.

- Xây dựng 1.599 phòng, để xóa phòng học tạm thời các loại.

b. Tổng diện tích nhà công vụ giáo viên: 18.720 m2. 

7. Tổng kinh phí và nguồn vốn đầu tư:

a. Tổng kinh phí (khái toán): 733.246 triệu đồng, trong đó:

- Phòng học và nhà công vụ: 659.795 triệu đồng 

  Năm 2008:                             66.478 triệu đồng; 

  Năm 2009:                           230.648 triệu đồng; 

  Năm 2010:                           234.721 triệu đồng; 

  Năm 2011-2012:                  127.948 triệu đồng. 

- Đền bù: 73.451 triệu đồng.

b. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ (đề nghị 80% tổng kinh phí phòng học, nhà công vụ giáo viên): 527.836 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 205.410 triệu đồng (bao gồm, đối ứng 20%: 131.959 triệu đồng; chi phí đền bù: 73.451 triệu đồng).

8. Thời gian thực hiện: năm 2008-2012

9. Giải pháp thực hiện:

a. Về quản lý nhà nước: thành lập Ban Chỉ đạo Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 của Tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố.

b. Về nguồn vốn thực hiện:

- Ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh: đầu tư phòng học và nhà công vụ giáo viên (kể cả trang thiết bị phòng học và nhà công vụ) trong phạm vi Đề án.

Đối với chi phí đền bù 73.451 triệu đồng, Tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể.

- Ngân sách cấp huyện thực hiện các hạng mục công trình không thuộc Đề án này.

- Lồng ghép Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học vào các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng cơ bản chung về giáo dục của Tỉnh, các dự án khác tại địa phương.

c. Về kiểm tra, giám sát: việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên, ít nhất hai lần trong một năm. Có sự tham gia kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

 Ban Chỉ đạo Tỉnh tổ chức giao ban định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm với các huyện, thị xã, thành phố; thường xuyên liên hệ với Ban Chỉ đạo Trung ương và các Bộ, ngành liên quan để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

d. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền để vận động toàn xã hội tham gia đóng góp nhân lực, tài lực, vật lực; và hưởng ứng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình. 

đ. Chế độ báo cáo: hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Tổ chức thực hiện.

a. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án của Tỉnh; Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phụ trách khối Văn xã làm Trưởng ban, ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND Tỉnh, các ban ngành, đoàn thể Tỉnh có liên quan và một số cơ quan thông tin đại chúng.

b. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Đề án, có nhiệm vụ:

- Phối hợp với các sở, ban ngành Tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản từ nhiều nguồn vốn đầu tư Đề án; giải quyết nhanh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

 - Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

c. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND Tỉnh cân đối nguồn vốn thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 của Tỉnh.

d. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, và các sở, ban ngành, đoàn thể Tỉnh có liên quan: trong phạm vi trách nhiệm của từng ngành, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Tỉnh thực hiện Đề án đạt kết quả cao.  

đ. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu Đề án theo đúng kế hoạch, đúng quy định, bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng, chống thất thoát, tiêu cực.

- Chủ động dành quỹ đất xây dựng; bố trí kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng (trừ trường hợp được Tỉnh hỗ trợ) và hạng mục đầu tư không thuộc Đề án.

- Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Trung ương.  

e. Các cơ quan thông tin đại chúng có nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi để toàn xã hội cùng tham gia hưởng ứng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 của Tỉnh.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 937/QĐ-UBND.HC ngày 04/9/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, các ban ngành, đoàn thể Tỉnh có liên quan; Thủ trưởng cơ quan thông tin đại chúng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Nơi nhận:                                                                          CHỦ TỊCH      

- Như Điều 3;                                                                                       

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Tài chính;
(Đã ký)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;                                          Trương Ngọc Hân                                                                                                                                                                                                              
- BCĐ.KCH trường, lớp học Tỉnh;                                             
- UB Mặt trận Tổ quốc Tỉnh;                                                      
- Hội Khuyến học Tỉnh;

- Báo Đồng Tháp, Đài PTTH Tỉnh;

- VP/UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, NC/XDCB,TH,VX.tvt.                                                                                                                                                                                                                                                   
