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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình
thực hiện các dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
__________________________
 

Ngày 11 tháng 8 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
1. Về tình hình thực hiện:
Đánh giá cao cố gắng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là việc áp dụng cải cách hành chính (một đầu mối) trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều tác động tích cực đến tiến độ thực hiện các Dự án.
Thống nhất tiến độ thực hiện các Dự án như báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (Phụ lục kèm theo). Trên cơ sở đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch cụ thể để triển khai đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện theo định kỳ hàng quý.
2. Các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới
a) Nhiệm vụ chung
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các Dự án; Bộ Giao thông vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thu hồi đất để thành phố Hà Nội có cơ sở triển khai các công tác đền bù giải phóng mặt bằng các Dự án, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án do Thành phố quản lý.
b) Đối với một số dự án cụ thể
- Dự án mở rộng quốc lộ 32 đoạn Diễn - Nhổn:
Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành bàn giao Chủ đầu tư Dự án cho Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội trong thời gian sớm nhất, đảm bảo yêu cầu tiến độ.
- Dự án vành đai 3 giai đoạn 1, đoạn Mai Dịch-Pháp Vân:
Bộ Giao thông vận tải sớm giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại của nhân dân trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại nút giao thông Thanh Xuân theo đúng quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung quyết liệt hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến.
- Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc:
Bộ Giao thông vận tải giải quyết dứt điểm các vướng mắc cụ thể thuộc trách nhiệm của Bộ, trước mắt tập trung chỉ đạo Tổng thầu hoàn thành đường cao tốc trái vào cuối tháng 10 năm 2009. Đồng thời có phương án tổ chức giao thông hợp lý, cương quyết không để xẩy ra tình trạng ách tắc giao thông trên tuyến.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ động kế hoạch vốn năm 2010 cho Dự án theo yêu cầu tiến độ.
- Dự án nhà ga T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài:
Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xem xét, quyết định đầu tư; tiến hành triển khai các nhiệm vụ thiết kế kỹ thuật.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    
 

	 
Nơi nhận:
- Thủ tướng;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VP Ban Chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm ngành GTVT;
- VPCP: BTCN, 
các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).
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