DANH MỤC 
Công trình, dự án dự kiến đầu tư đến năm 2020
(Kèm theo Quyết định số  2540/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang)  


1. Các dự án phát triển bưu chính:                                                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số
TT
	Nội dung đầu tư
	Nguồn vốn
	Thời gian thực hiện (năm)
	Tổng số

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Phương tiện vận chuyến bưu chính
	DN
	2.000
	2.000
	2.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.500

	2
	Thư viện tại các điểm Bưu điện VHX
	NST
	75
	50
	60
	70
	35
	35
	35
	35
	30
	25
	25
	25
	500

	3
	Dự án ứng dụng công nghệ mới trong bưu chính
	DN
	
	2.000
	4.000
	2.000
	2.000
	1.000
	1.000
	3.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	19.000

	Tổng số
	2.075
	4.050
	6.560
	2.070
	2.035
	1.035
	1.035
	3.035
	1.030
	1.025
	1.025
	1.025
	26.000


2. Các dự án phát triển viễn thông:

	Số
TT
	Nội dung đầu tư
	Nguồn vốn
	Thời gian thực hiện (năm)
	Tổng số

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Mạng ngoại vi
	DN
	65.024
	73.038
	74.344
	75.904
	77.260
	67.394
	71.433
	62.131
	64.748
	51.921
	44.807
	44.279
	772.282

	2
	Thiết bị chuyển mạch
	DN
	13.005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.005

	3
	Internet
	DN
	10.526
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.526

	4
	NGN
	DN
	-
	96.103
	92.417
	89.584
	86.740
	71.742
	72.405
	59.468
	58.906
	44.916
	36.592
	34.180
	743.052

	5
	Điện thoại di động
	DN
	102.402
	93.696
	61.617
	51.213
	42.698
	44.188
	39.253
	25.621
	17.538
	20.264
	15.549
	13.060
	527.098

	6
	Truyền dẫn
	DN
	2.100
	2.565
	4.860
	4.080
	3.120
	2.990
	2.200
	2.520
	1.800
	1.330
	1.260
	850
	29.675

	7
	Trung tâm thông tin cơ sở
	NST
	-
	860
	30
	30
	170
	30
	30
	170
	30
	30
	170
	30
	1.580

	
	
	DN
	-
	3.440
	120
	120
	680
	120
	120
	680
	120
	120
	680
	120
	6.320

	Tổng số
	193.056
	269.702
	233.387
	220.930
	210.669
	186.464
	185.441
	150.589
	143.143
	118.581
	99.058
	92.519
	2.103.538
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