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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
________________
 

Ngày 03 tháng 11 năm 2009, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng về Dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia và ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
1. Đồng ý thay đổi một số nội dung của nhiệm vụ thiết kế Khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã được phê duyệt (tại Quyết định 1081/QĐ-VPCP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ) như đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 2293/BXD-KHTC ngày 22 tháng 10 năm 2009 và lưu ý các nội dung sau:

a) Về quy hoạch, kiến trúc:

- Đồng ý về nguyên tắc phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể Khu biệt thự theo phương án mới (phương án số 5); nghiên cứu vị trí 03 biệt thự gần đường Láng - Hòa Lạc để mặt chính của các biệt thự này có tầm nhìn ra hồ; yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với tư vấn nghiên cứu sửa đổi vị trí tuyến đường chính trong Khu biệt thự sang gần hồ nước để mặt chính của các biệt thự quay ra hướng hồ, bảo đảm khoảng cách giữa các biệt thự, tổ chức đường đi bộ, đường dạo ven hồ; nghiên cứu phương án chống tiếng ồn cho các biệt thự.

- Về kiến trúc các biệt thự: lựa chọn 03 mẫu để tránh trùng lặp, đơn điệu. Nghiên cứu hoàn thiện chi tiết kiến trúc mặt đứng các biệt thự, khai thác tối đa yếu tố văn hóa kiến trúc Việt Nam, tạo ấn tượng tốt cho người ở.

- Thống nhất yêu cầu xây dựng các biệt thự đạt tiêu chuẩn 5 sao, với số lượng 80 phòng ngủ, tổng mặt bằng 5.432 m2 . Không xây dựng hạng mục Khu thể dục thể thao-Hồ bơi-Spa, nghiên cứu bố trí hệ thống Sauna ướt và Sauna khô cho từng biệt thự.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) làm việc với tư vấn nghiên cứu bố trí đủ các tiện nghi tốt nhất phục vụ sinh hoạt trong từng biệt thự để phù hợp với đối tượng khách quốc tế cấp Nhà nước.

b) Về cơ chế đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện: Đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn, thi công và cung cấp lắp đặt thiết bị, nội thất cho Dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phê duyệt Dự án, chỉ định thầu theo đúng các quy định hiện hành, đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Văn phòng Chính phủ) thực hiện Dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành công trình trước tháng 10 năm 2010.

c) Về bố trí vốn cho Dự án: Đồng ý về nguyên tắc cho phép kéo dài vốn của dự án Trung tâm Hội nghị Quốc gia sang năm 2010.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ vốn cho Dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Cục Quản trị và Trung tâm Hội nghị Quốc gia phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), tạo điều kiện trong quá trình thi công xây dựng để bảo đảm tiến độ và chuẩn bị tốt công tác tiếp nhận, vận hành sau khi hoàn thành công trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

	 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
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