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	THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai một số dự án lớn tại Khu Kinh tế Vân Phong
____________________


 

Trong các ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kiểm tra và chủ trì họp về tình hình triển khai một số dự án lớn tại Khu Kinh tế Vân Phong. Tham dự có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Tổng công ty: Xăng dầu Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và đại diện Nhà đầu tư Sumitomo/Hanoinco.
Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, của các Nhà đầu tư, ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:
1. Đánh giá chung
Biểu dương tỉnh Khánh Hòa về những kết quả đã đạt được trong năm 2009. Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của Tỉnh đạt được ở mức cao là sự cố gắng, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Về phát triển Khu Kinh tế Vân Phong, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và chính quyền các cấp tỉnh Khánh Hòa đã cùng các Bộ, ngành liên quan có nhiều cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thu hút được nhiều Nhà đầu tư vào đầu tư tại Khu Kinh tế Vân Phong. Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng.

2. Về triển khai một số dự án lớn tại Khu Kinh tế Vân Phong trong thời gian tới:
a) Đối với các dự án kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Vân Phong:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa:
+ Trên cơ sở nhiệm vụ Quy hoạch chung của Khu Kinh tế Vân Phong được phê duyệt, chỉ đạo các đơn vị liên quan điều chỉnh quy hoạch chi tiết bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài và đặc biệt lưu ý vấn đề môi trường.
+ Triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng Khu Kinh tế Vân Phong theo quy hoạch, chủ động làm sớm các khu tái định cư; nghiên cứu áp dụng cơ chế tái định cư xen ghép (tham khảo cơ chế tái định cư của dự án Thủy điện Sơn La).

+ Đầu tư đường giao thông, hệ thống cấp điện cấp nước cho Khu Kinh tế Vân Phong, lưu ý xã hội hóa việc đầu tư cơ sở hạ tầng (kêu gọi, thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ việc phát triển Khu Kinh tế Vân Phong bằng nhiều hình thức); việc cấp nước phải bảo đảm tuân thủ các quy định về Hồ chứa, công trình thủy lợi, lợi ích của Nhà nước và Nhà đầu tư.

+ Chỉ đạo các Nhà đầu tư trong việc phối kết hợp, chia sẻ và sử dụng chung cơ sở hạ tầng.

- Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam triển khai đầu tư hệ thống cung cấp điện cho Khu Kinh tế Vân Phong, bảo đảm có đủ điện cho giai đoạn xây dựng và phát triển Khu Kinh tế Vân Phong.
b) Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong và Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong:

- Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam:

+ Triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; chủ động làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và Bộ Công Thương về việc triển khai giai đoạn 2 dự án Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong và đầu tư Khu bể chứa dầu thô phục vụ dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong.
+ Sớm kết thúc việc đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong. Trên cơ sở đó, xây dựng tiến độ, kế hoạch chi tiết triển khai dự án trong năm 2010; kết hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

- Bộ Công Thương:

+ Chỉ đạo Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam triển khai các dự án tại Khu Kinh tế Vân Phong đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

+ Chỉ đạo Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và liên doanh Nhà đầu tư Simitomo/Hanoinco phối kết hợp trong công tác xây dựng tiến độ chung của các dự án, giải phóng đền bù, cung cấp các yêu cầu kỹ thuật liên quan nhằm chia sẻ và sử dụng tốt cơ sở hạ tầng dùng chung đáp ứng yêu cầu về tiến độ và kỹ thuật.

c) Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong:

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

+ Triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng;

+ Xây dựng phương án tổng thể cho việc khai thác Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, chủ động kêu gọi đầu tư nước ngoài; phối hợp với các cơ quan liên quan, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù áp dụng trong khai thác vận hành Cảng trung chuyển quốc tế để bảo đảm dự án khai thác hiệu quả, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Bộ Giao thông vận tải:

+ Chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam triển khai dự án Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng;

+ Chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các Bộ, ngành liên quan, trong năm 2010 tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư quốc tế, đầu tư trong khai thác vận hành Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

d) Dự án Trung tâm nhiệt điện Vân Phong:

- Yêu cầu liên doanh Nhà đầu tư Sumitomo/Hanoinco xây dựng các nội dung của dự án, sớm kết thúc đàm phán hợp đồng BOT và ký hợp đồng BOT với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bộ Công Thương chỉ đạo quá trình đàm phán Trung tâm nhiệt điện Vân Phong, hoàn thành đúng tiến độ; sớm xem xét, thẩm định dự án tạo cơ sở cho Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo.

3. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và của các Nhà đầu tư:

- Về kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư đường giao thông đi Đầm Môn, đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong và hồ Đồng Điền: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm việc cụ thể với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung nguồn vốn, bố trí vốn đầu tư các công trình này.

- Về kiến nghị bổ sung vốn cho địa phương để triển khai đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu và tái định cư cho các dự án quan trọng trong Khu Kinh tế Vân Phong: Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về kiến nghị của Tổng công ty Hàng hải đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong:

+ Về chỉ định thầu: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 954/TTg- KTN ngày 15 tháng 6 năm 2009.

+ Về việc xin cấp bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài để thực hiện Dự án: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định.

+ Về cơ chế chính sách ưu đãi cho đầu tư khai thác cảng: giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện (có tham khảo kinh nghiệm nước ngoài), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

	Nơi nhận:
-  TTg, các PTTg;
- Các Bộ: GTVT, TC, CT, KH&ĐT, XD, TNMT, NNPTNT;

- UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Ban Quản lý KKT Vân Phong;

- Các Tổng công ty: Xăng dầu VN, Hàng hải VN;

- Các nhà đầu tư: Sumimoto Việt Nam, Hanoinco;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, TKBT, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). NQ
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