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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp 
về đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 và vành đai 5, Thủ đô Hà Nội
 
Ngày 26 tháng 02 năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 và vành đai 5, Thủ đô Hà Nội. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau: 
1. Đối với tuyến đường Vành đai 4:

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh có liên quan để thống nhất hướng tuyến, đẩy nhanh tiến độ lập Dự án đầu tư toàn tuyến để phê duyệt trong tháng 06 năm 2010; hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật vào cuối năm 2010. Sau khi Dự án đầu tư toàn tuyến được phê duyệt, tiến hành chia thành các Dự án thành phần theo địa bàn từng tỉnh để triển khai thực hiện đầu tư theo quy định.

- Trên cơ sở Quy hoạch và Dự án đầu tư toàn tuyến được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam xây dựng phương án huy động vốn từ quỹ đất hai bên tuyến đường bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch khác có liên quan trên địa bàn từng địa phương; sớm triển khai lập phương án đầu tư các Dự án thành phần, khuyến khích đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BT.

Đối với đoạn 20km từ quốc lộ 32 đến quốc lộ 6: sau khi Dự án đầu tư toàn tuyến được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tiến hành xem xét, chỉ định Nhà đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 03/TTg-KTN ngày 04 tháng 01 năm 2010 để có thể khởi công trong quý III năm 2010.

2. Đối với tuyến đường Vành đai 5:

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh có liên quan để thống nhất hướng tuyến; trong quý IV năm 2010 hoàn thành Dự án đầu tư và phương án huy động nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
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