	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 1086/VPCP-KTN
V/v: giải phóng mặt bằng khu đất thuộc Nhà khách Bộ Quốc phòng cho dự án xây dựng cầu Nhật Tân.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011


 
	Kính gửi:
	 Bộ Quốc phòng.


 
Ngày 19 tháng 02 năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xây dựng: cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo các dự án công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các công trường và tổ chức họp tại văn phòng dự án cầu Nhật Tân. Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, về việc liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 678 thuộc Bộ khẩn trương tiếp nhận khu đất 1,44 ha đền bù cho Nhà khách Bộ Quốc phòng tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm; đồng thời bàn giao khu đất 1,99 ha tại nút giao Phú Thượng (hiện là đất thuộc Nhà khách Bộ Quốc phòng quản lý, nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng) cho Dự án trong tháng 3 năm 2011 để kịp khởi công gói thầu.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VP Ban Chỉ đạo các công trình, dự án
  trọng điểm ngành GTVT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý dự án 85;
- Ban Chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
  các Vụ: KTTH, TH, ĐP, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong (30b).
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