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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX
VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26 /2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

	TT
	NỘI DUNG
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP
	THỜI GIAN 

	1. 
	Đề án tăng cường quản lý các quỹ đất, bảo đảm diện tích mặt nước, hệ thống sông rạch phục vụ tiêu thoát nước và chống ngập; quản lý chặt quỹ đất nông nghiệp, bố trí cây xanh… hình thành 3 tuyến vành đai sinh thái dọc hai bên bờ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Nhà Bè  
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, quận Thủ Đức, 9, 12, 2, 7.
	Quý III/2011

	2. 
	Đề án quản lý việc san lắp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm hồ công cộng bảo đảm diện tích các khu đất ngập nước tại những nơi có địa hình thấp, diện tích sông rạch và tạo cảnh quan đô thị.
	Sở Quy hoạch - Kiến trúc
	Các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện
	Quý III/2011

	3. 
	Hoàn thành quy hoạch xây dựng 1/2000 (1), xác định mép bờ cao, xác định chính xác hàng lang bảo vệ sông, kênh, rạch để phục vụ cho công tác giải tỏa lấn chiếm kênh rạch (2)


	(1) Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

(2) Sở Giao thông vận tải và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện
	Quý II/2011

Để các quận xác định quy mô giải tỏa, nạo vét kênh rạch


	4. 
	Quy hoạch tổng thể hệ thống các hồ điều tiết tại khu vực phù hợp (1), lập thiết kế, xây dựng 1 số hồ điều tiết tại Khu Thủ Thiêm (quận 2), dô thị Tây Bắc (Củ Chi), Bình Chánh, quận 12  để rút kinh nghiệm về kỹ thuật (2).


	Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập
	Các sở - ban - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện liên quan 
	(1) Quý IV/2011

(2) Quý II/2011

	5. 
	Lập quy hoạch tích hợp để giảm thiểu nguy cơ ngập một cách bền vững
	Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập
	Các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện
	Quý III/2012

	6. 
	Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động các nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng hệ thống thoát nước, đặc biệt là các nhà máy xử lý nước thải.
	Viện Nghiên cứu phát triển
	Các sở - ban - ngành liên quan 
	Quý III/2012

	7. 
	Xây dựng kế hoạch cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng thoát nước, chống ngập
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở - ban - ngành liên quan
	Quý IV/ hàng năm

	8. 
	Xây dựng lộ trình tăng phí thoát nước đảm bảo đến năm 2015, phí thoát nước đáp ứng đủ cho nhu cầu quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý môi trường nước.
	Sở Tài chính và Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập
	Các sở - ban - ngành liên quan 
	Quý IV/2010

	9. 
	Tập trung chỉ đạo xử lý có hiệu quả các điểm ngập nước hiện hữu; thực hiện các giải pháp kỹ thuật thoát nước cấp bách, nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch bị lấn chiếm nhằm kéo giảm mức độ ngập.
	Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập
	Công ty TNHH 1 thành viên thoát nước đô thị và Ủy ban nhân dân các quận - huyện
	Lập kế hoạch thực hiện
hàng năm

	10. 
	Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khắc phục tình trạng xâm hại gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hiện hữu và gây ngập do thi công các công trình.
	Sở Giao thông vận tải
	Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập, Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị và Ủy ban nhân dân các quận - huyện.
	Lập kế hoạch thực hiện
hàng năm

	11. 
	Xây dựng quy định về vị trí các tuyến đê trong chỉ giới đường sông để thuận lợi khi xây dựng, sửa chữa; đồng thời hạn chế tình trạng lấn chiếm, bảo vệ an toàn cho tuyến đê và tăng dung tích chứa nước khi có mưa, triều, lũ.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện
	Quý I/2011

	12. 
	Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nước, bảo vệ bờ sông, kênh, rạch như đê, kè, v.v…bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế cao và mỹ quan đô thị (1). Trình dự án sản xuất cừ uPVC (2) 
	Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập
	(1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng.
(2) Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.
	Quý III/2011


	13. 
	Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thoát nước, chống ngập giai đoạn 2005 - 2010:
	Các chủ đầu tư các dự án
	Các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện
	Thường xuyên

	14. 
	Tập trung vốn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (1) để đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án đê bao và cống kiểm soát triều, nạo vét các kênh rạch thoát nước quan trọng; các dự án tiêu thoát nước và xử lý nước thải cho các vùng phía Bắc, Tây, Đông - Nam, Đông - Bắc và vùng phía Nam thành phố (2)
	(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư 
(2) Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước 
	Các sở - ban - ngành liên quan
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố 
	(1) Quý I/2011
(2) Tháng 

12/2010

	15. 
	Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tăng cường trao đổi, hợp tác khoa học - công nghệ với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các viện, trường đại học
	Sở Khoa học và Công nghệ 
	Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước 
	Quý III/2011

	16. 
	Xây dựng kế hoạch triển khai hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học nghiên cứu để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó biến đổi khí hậu ...
	Sở Khoa học và Công nghệ 
	Đại học Quốc gia, các sở - ban - ngành liên quan 
	Quý II/2011

	17. 
	Đề án tập trung đầu mối, thống nhất tổ chức quản lý hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và các công trình kiểm soát triều để quản lý ngập do biến đổi khí hậu, góp phần tạo bước đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành chống ngập trên địa bàn.
	Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập
	Sở Nội vụ
	Quý I/2011

	18. 
	Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của mạng lưới thoát nước  trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý, điều khiển hệ thống scada...
	Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập
	Đại học Quốc gia, các sở - ban - ngành liên quan
	Quý II/2011

	19. 
	Bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan thanh tra trong phạm vi, chức năng quản lý nhà nước thuộc chuyên ngành thoát nước, chống ngập úng đô thị
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng
	Tháng 12/2010

	20. 
	Xây dựng đề án: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “ Vì một thành phố sạch đẹp”; tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu, phóng sự chuyên đề tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời phê phán các hành vi vi phạm, biểu dương, nhân rộng các điển hình trong thực hiện chương trình.
	Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập
	Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các đoàn thể
	Quý II/2011


                   ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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