PHỤ LỤC 2C

NHÓM CÁC DỰ ÁN THUỘC QUYẾT ĐỊNH 1547 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

	STT
	Tên dự án
	Địa điểm đầu tư
	Quy mô
	Thời gian KC- HT
	Tổng vốn đầu tư
	Nhu cầu vốn từng năm (tỷ đồng)
	Ghi Chú

	
	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	
	Tổng cộng
	
	14.664,579
	3.311,985
	3.004,741
	2.795,839
	2.800,000
	4.122,000
	

	1
	Cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè
	Quận 1- Bình Thạnh
	Chiều rộng thoát nước B=58m; Cao trình đáy -4m Công suất trạm bơm 48 m3/s.
	2010 - 2012
	292,000
	250,000
	4,344
	
	
	
	Áp dụng hình thức tổng thầu EPC

	2
	Cống kiểm soát triều sông Kinh
	Huyện Nhà Bè
	Chiều rộng thoát nước B=120m; Cao trình đáy - 5,5m
	2011- 2013
	748,000
	300,000
	300,000
	144,500
	
	
	Áp dụng hình thức tổng thầu EPC

	3
	Cống kiểm soát triều Tân Thuận
	Quận 4- quận 7
	Chiều rộng thoát nước B=65m; Cao trình đáy -6m
	2011- 2013
	647,139
	200,000
	300,000
	145,339
	
	
	Áp dụng hình thức tổng thầu EPC

	4
	Cống kiểm soát triều Phú Xuân
	Huyện Nhà Bè
	Chiều rộng thoát nước B=120m; Cao trình đáy - 5,5m
	2012 - 2014
	822,000
	1.500,000
	150,000
	370,000
	300,000
	
	Áp dụng hình thức tổng thầu EPC

	5
	Cống kiểm soát triều Bến Nghé
	Quận 1- quận 4
	Chiều rộng thoát nước B=20m; Cao trình đáy -4m
	2012 - 2013
	171,000
	1,500
	79,000
	90,000
	
	
	Phụ thuộc thời gian hoàn thành công trình hầm Thủ Thiêm. Tổng thầu EPC

	6
	Cống kiểm soát triều Rạch Tra
	Huyện Củ Chi - Hóc Môn
	Chiều rộng thoát nước B=60m; Cao trình đáy -4m
	2013 - 2015
	563,000
	1,500
	31,000
	100,000
	300,000
	130,000
	Phụ thuộc kết quả tính toán phân lũ của Bộ NN và PTNT. Tổng thầu EPC

	7
	Đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến - Kinh Lộ và các cống dưới đê
	Quận 1, 4, 7 Bình Thạnh, huyện Nhà Bè
	Chiều dài L=65km Cao trình đỉnh: +3m
	2012 - 2016
	8.376,000
	12,000
	1.362,000
	1.500,000
	2.000,000
	3.500,000
	

	8
	Cống kiểm soát triều Vàm Thuật
	Quận Bình Thạnh
	Chiều rộng thoát nước B=65m; Cao trình đáy -6m
	2010- 2013
	280,000
	30,000
	150,000
	98,000
	
	
	

	9
	Bờ tả sông Sài Gòn đoạn còn lại (từ cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm)
	Thủ Đức, quận 2
	XD tuyến đê bao kết hợp chỉnh trang đô thị L = 8,2km
	2010- 2015
	927,000
	35,000
	200,000
	200,000
	200,000
	492,000
	

	10
	Đê bao bờ tả ven sông Sài Gòn (từ cầu Bình Phước đến
rạch
Cầu Ngang)
	Thủ Đức
	L = 11.344 m đê bao BTCT và 30 cống các loại.
	2009- 2013
	204,000
	35,000
	21,000
	148,000
	
	
	

	11
	Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch ÔngDầu,ạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ
	Thủ Đức
	Chiều rộng thoát nước từ 20m đến 30m
	2009- 2012
	256,000
	100,000
	153,000
	
	
	
	

	12
	Đê bao bờ hữu ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Rạch Tra (Nam Rạch Tra)
	Quận 12 và huyện Hóc Môn
	L = 66,80km đê bao và 219 cống các loại (trong đó đê ven sông Sài Gòn 17,26km và 88 cống)
	2002- 2011
	389,350
	315,350
	
	
	
	
	

	13
	Đê bao bờ hữu ven sông Sài Gòn từ Tỉnh lộ 8 đến Rạch Tra (Bắc Rạch Tra)
	Huyện Củ Chi
	L = 42,46km đê bao và 140 cống các loại (trong đó đê ven sông Sài Gòn 9,557km và 53 cống)
	2002- 2011
	371,895
	197,589
	
	
	
	
	

	14
	Bờ hữu ven sông Sài Gòn (từ Tỉnh lộ 8 đến Bến Súc)
	Huyện Củ Chi
	L = 17,3 km; Chiều rộng đê: B = 7,5 m Cao trình đỉnh: +2,8 đến +3

Hệ số mái m = 1,5
	2010- 2012
	541,297
	280,000
	251,397
	
	
	
	

	15
	Đầu tư nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng
	Huyện

Củ Chi
	L = 10,28km Bề rộng mặt đê B = 7m,

Cao trình đê +2.2m,

Hệ số mái m =

1,5m
	2008- 2011
	62,008
	45,488
	
	
	
	
	

	16
	Hỗ trợ kỹ thuật dự án chống ngập nước khu vực TPHCM
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đề ra các biện pháp tổng hợp giảm thiểu tình hình ngập lụt của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời nâng cao trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý
	2009-2012
	500,000 EUR
	308,061 EUR
	108,000 EUR
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	13,89
	8,56
	3,00
	
	
	
	


* Ghi chú: Tỷ giá quy đổi ngày 12/12/2010 là 1 Euro = 27779 đồng Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
PHỤ LỤC 2D

DANH MỤC NẠO VÉT CÁC KÊNH, RẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

	STT
	Danh mục kênh rạch
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
	Chiều dài(m)
	Ghi chú

	1. Các kênh, rạch đang thi công

	1
	Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
	Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè
	Quận 1, 3, Tân Bình
	16.000
	Thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè

	2
	Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé
	Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình giao thông đô thị
	Quận 1, 5
	13.320
	Thuộc dự án Giai đoạn 1, 2 Cải thiện môi trường nước

	3
	Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quận 8,12, Quận Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Huyện Bình Chánh.
	30.378
	Thuộc công trình Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên

	4
	Kênh Ba Bò
	Trung tâm chống ngập
	Quận Thủ Đức
	2.565
	Thuộc dự án Cải tạo Kênh Ba Bò

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	59.698
	

	2. Các kênh, rạch đã có dự án đầu tư

	1
	Kênh Tân Hóa
	Ban QLDA Nâng cấp đô thị
	Quận 6
	4.712
	Dự án Nâng cấp đô thị

	2
	Rạch Hàng Bàng
	Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình giao thông đô thị
	Quận 6
	1.177
	Dự án lưu vực Tiểu Hàng Bàng

	3
	Kênh Đồng Tiến
	Trung tâm chống ngập
	Quận 12
	4.200
	Thuộc dự án Nạo vét cải tạo kênh tiêu Đồng Tiến

	4
	Rạch Phan Văn Hân
	Ban Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh
	Quận Bình Thạnh
	1.000
	Cải tạo rạch Phan Văn Hân

	5
	Rạch Cầu Sa
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quận Bình Tân
	2.800
	Cải tạo rạch Cầu Sa

	6
	Rạch Ông Búp
	Trung tâm chống ngập
	Quận Bình Tân
	2.341
	Cải tạo rạch Ông Búp

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	16.230
	

	3. Các kênh, rạch đang lập dự án đầu tư

	1
	Rạch Bàu Trâu
	Trung tâm chống ngập
	Quận 6, Bình Tân
	1.572
	Dự án cải tạo rạch Bàu Trâu (từ kênh Tân Hóa - kênh Hiệp Tân)

	2
	Nạo vét Rạch Nhảy + Rạch Ruột Ngựa
	Trung tâm chống ngập
	Quận 6, 8, Bình Tân
	2.469
	Dự án Nạo vét Rạch Nhảy, Rạch Ruột Ngựa

	3
	Rạch Cầu Suối
	Trung tâm chống ngập
	Quận 12
	4.779
	Thuộc dự án Nạo vét cải tạo rạch Cầu Suối

	4
	Rạch Hai Vịt
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quận 12
	824
	Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)

	5
	Kênh Hy Vọng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quận Tân Bình
	1.118
	Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)

	6
	Kênh Liên xã
	Trung tâm chống ngập
	Quận Bình Tân
	1.365
	Xây dựng cống hộp kênh liên ấp

	7
	Kênh Lương Bèo
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quận Bình Tân
	9.641
	Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)

	8
	Rạch KM8
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quận Bình Tân
	1.043
	Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)

	9
	Rạch Bà Tiếng
	Trung tâm chống ngập
	Quận Bình Tân
	1.954
	Thuộc dự án cải tạo rạch Bà Tiếng

	10
	Rạch Cầu Ván
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quận Gò Vấp
	970
	Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)

	11
	Rạch Cầu Cụt
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quận Gò Vấp
	1.276
	Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)

	12
	Rạch Dừa
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quận Gò Vấp
	800
	Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)

	13
	Rạch Cầu Mật
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quận Gò Vấp
	1.483
	Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (giai đoạn 2)

	14
	Rạch Cầu Ngang - KP4
	UBND quận Thủ Đức
	Quận Thủ Đức
	1.200
	Thuộc dự án Cải tạo rạch Cầu Ngang

	15
	Cải tạo rạch Thủ Đào
	Trung tâm chống ngập
	Huyện Bình Chánh
	4.434
	Dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh (1547/QĐ-TTg)

	16
	Cải tạo rạch Bà Lớn
	
	Quận 7, Huyện Nhà Bè
	7.550
	

	17
	Cải tạo rạch Lung Mân
	
	Huyện Bình Chánh
	2.554
	

	18
	Cải tạo rạch Xóm Củi
	
	Quận 8, Huyện Bình Chánh
	7.638
	

	19
	Cải tạo rạch Ông Bé
	Trung tâm chống ngập
	Quận 8, Huyện Nhà Bè
	3.324
	Dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh (1547/QĐ-TTg)

	20
	Cải tạo rạch Thầy Tiêu
	
	Quận 7
	2.600
	

	21
	Cải tạo Sông Cần Giuộc
	
	Quận 8, Huyện Bình Chánh
	11.750
	

	22
	Rạch Tra - Kênh Xáng - An Hạ

- Kênh Xáng Lớn
	
	Quận 12, Huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi
	38.390
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	108.734
	

	4. Các kênh, rạch chưa có dự án đầu tư

	1
	Rạch Dừa
	
	Quận 2
	999
	Quý I/2011 Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành xác định mép bờ cao, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch để làm cơ sở cho quận - huyện xác định quy mô giải tỏa. Từ Quý I/2011 đến quý III/2011 các địa phương lên phương án trình UBND chính sách và lộ trình giải tỏa lấn chiếm. Từ Quý I/2012 xây dựng quỹ nhà tái định cư.

	2
	Nhánh rạch dọc đường Nguyễn Văn Hưởng
	
	Quận 2
	1.640
	

	3
	Rạch Bà Cua
	
	Quận 2
	3.800
	

	4
	Các Nhánh Rạch Chiếc
	
	Quận 2
	13.660
	

	5
	Nhánh rạch Giồng Ông Tố
	
	Quận 2
	4.600
	

	6
	Rạch Cầu Dừa
	
	Quận 4
	640
	

	7
	Rạch Bến Ngựa
	
	Quận 7
	910
	

	8
	Rạch Bàng
	
	Quận 7
	3.800
	

	9
	Rạch Cả Cấm
	
	Quận 7
	600
	

	10
	Rạch Bà Bướm
	
	Quận 7
	2.960
	

	11
	Rạch Du
	
	Quận 8
	1.240
	

	12
	Nhánh rạch Bà Tàng
	
	Quận 8
	5.662
	

	13
	Rạch Xuyên Tâm, rạch Cầu Sơn, Cầu Bông
	
	Quận Bình Thạnh
	11.164
	

	14
	Rạch Ung Văn Khiêm
	
	Quận Bình Thạnh
	250
	

	15
	Rạch Văn Thánh
	
	Quận Bình Thạnh
	2.178
	

	16
	Rạch Bùi Hữu Nghĩa
	
	Quận Bình Thạnh
	554
	

	17
	Kênh Tân Trụ
	
	Quận Tân Bình
	1.150
	

	18
	Nhánh rạch Trường Đai
	
	Quận Gò Vấp
	966
	

	19
	Rạch Cầu Cụt nhánh 1
	
	Quận Gò Vấp
	205
	

	20
	Rạch Bà Miêng
	
	Quận Gò Vấp
	2.403
	

	21
	Nhánh Rạch Ông Tổng
	
	Quận Gò Vấp
	1.447
	

	22
	Rạch Ba Ty
	
	Quận Gò Vấp
	531
	

	23
	Rạch Năng (Bà Lựu)
	
	Quận Bình Tân
	422
	

	24
	Rạch Nhảy (phía thượng lưu)
	
	Quận Bình Tân
	1.084
	

	25
	Sông Chùa nhánh 1
	
	Quận Bình Tân
	839
	

	26
	Kênh Lộ Tẻ
	
	Quận Bình Tân
	1.967
	

	27
	Rạch Đuôi Trâu
	
	Quận Bình Tân
	1.130
	

	28
	Rạch Chùa
	
	Quận Bình Tân
	580
	

	29
	Kênh Mương Lệ
	
	Quận Bình Tân
	1.200
	

	30
	Rạch Lê Công Phép nhánh 2
	
	Quận Bình Tân
	556
	

	31
	Nhánh rạch Bà Tiếng
	
	Quận Bình Tân
	1.517
	

	32
	Kênh Mười Xà
	
	Quận Bình Tân
	600
	

	33
	Rạch Môn
	
	Quận Thủ Đức
	1.400
	

	34
	Rạch Nước Trong
	
	Quận Thủ Đức
	2.600
	

	35
	Rạch Ông Lung
	
	Huyện Bình Chánh
	1.400
	

	36
	Nhánh rạch Nước Lên
	
	Huyện Bình Chánh
	1.500
	

	37
	Rạch Nò
	
	Huyện Nhà Bè
	1.500
	

	TỔNG CỘNG
	79.654
	

	TỔNG CỘNG (1 + 2 + 3 + 4)
	264.316
	


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHỤ LỤC 3

CHƯƠNG TRÌNH - HỢP TÁC NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

	STT
	Tên nhiệm vụ/ dự án
	Mục tiêu
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Nhu cầu vốn từng năm (tỷ đồng)
	Tổng kinh phí (tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	18,084
	15,789
	18,500
	15,500
	15,000
	86,380
	

	A
	Hợp tác nghiên cứu biến đổi khí hậu
	
	
	10,528
	13,789
	18,000
	15,000
	15,000
	72,317
	
	

	1
	Xây dựng hệ thống quan trắc ngập tự động (Scada) thử nghiệm cho lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm
	Giám sát và thu thập dữ liệu từ xa bao gồm cả phần mềm giao tiếp
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Trung tâm chống ngập
	1,500
	
	
	
	
	1,500
	

	2
	Nghiên cứu thử nghiệm quy trình vận hành tự động hóa cho cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè
	Thiết kế và xây dựng mạng điều khiển SCADA cho cống Nhiêu Lộc -Thị Nghè.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Trung tâm chống ngập
	1,000
	1,000
	
	
	
	2,000
	

	3
	Triển khai lắp đặt mạng lưới quan trắc và cảnh báo ngập lụt cho toàn thành phố
	Nâng cao mức độ tự động hóa trong công tác quan trắc ngập
	Trung tâm chống ngập
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	10,000
	10,000
	10,000
	30,000
	

	4
	Giải pháp tích hợp viễn thám và GIS phục vụ nhiệm vụ thoát nước, chống ngập của thành phố Hồ chí Minh
	Phục vụ công tác quản lý và quy hoạch thoát nước chống ngập.
	Trung tâm chống ngập
	Viện Khoa học công nghệ
	1,500
	1,400
	
	
	
	2,900
	

	5
	Nghiên cứu các khả năng ứng phó với các biến cố mưa vượt tần suất thiết kế do biến đổi khí hậu đối với các hệ thống thoát nước đô thị
	Bảo đảm tính bền vững, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Trung tâm chống ngập
	2,000
	2,000
	
	
	
	4,000
	

	6
	Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu mạng lưới thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý, điều khiển hệ thống scada
	Lập chiến lược quản lý, vận hành, bảo vệ, mở rộng, xây dựng mới hệ thống thoát nước
	Trung tâm chống ngập
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	20,000
	

	7
	Xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro ngập lụt
	Phục vụ công tác cảnh báo và phương án xử lý cho cộng đồng
	Trung tâm chống ngập
	Hiệp hội Thủy lực thế giới
	1,000
	1,000
	1,000
	
	
	3,000
	

	8
	Nghiên cứu khả thi về giảm thiểu tác động môi trường trong công tác quản lý nước thải tại TPHCM
	Giảm thiểu tác động của môi trường trong công tác quản lý nước thải và tối ưu hóa việc quản lý bùn
	Trung tâm chống ngập
	Chính phủ Tây Ban Nha
	55000 Euro
	50000 Euro
	
	
	
	105000 Euro
	

	
	
	
	
	
	1,528
	1,389
	
	
	
	2,917
	

	9
	Nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu; xây dựng chiến lược tích hợp để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó ngập lụt; nâng cao năng lực quan trắc, dự báo ngập lụt
	Bảo đảm tính bền vững, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, địa phương liên quan.
	2,000
	2,000
	2,000
	
	
	6,000
	

	B
	Đào tạo nguồn nhân lực
	
	
	
	7,556
	2,000
	0,500
	0,500
	
	14,063
	

	1
	Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành thoát nước, xử lý nước thải, thủy lợi chống ngập úng tại thành phố Hồ Chí Minh
	Đáp ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thoát nước đô thị
	Trung tâm chống ngập
	Sở Nội vụ
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	
	1,000
	

	2
	Đào tạo nâng cao về quản lý mô hình và thông tin ứng dụng cho lĩnh vực quản lý nước, môi trường và những vấn đề thích nghi với biến đổi khí hậu
	Đáp ứng nguồn nhân lực trong quản lý, vận hành cống kiểm soát triều, đê bao
	Trung tâm chống ngập
	Chính phủ Hà Lan
	200000

Euro
	
	
	
	
	362267

Euro
	

	
	
	
	
	
	5,556
	
	
	
	
	10,063
	

	3
	Nghiên cứu, mở rộng các chuyên ngành đào tạo tại các trường dạy nghề để đào tạo đội ngũ công nhân ngành nước
	Phục vụ yêu cầu quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, các nhà máy xử lý nước thải
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trung tâm chống ngập
	0,500
	0,500
	
	
	
	1,000
	

	4
	Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tăng cường trao đổi, hợp tác khoa học - công nghệ với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các viện, trường đại học
	Đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thoát nước đô thị
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Trung tâm chống ngập
	0,500
	0,500
	
	
	
	1,000
	

	5
	Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ khoa học nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới để thực hiện công tác chống ngập
	Đáp ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực thoát nước đô thị
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Trung tâm chống ngập
	0,500
	0,500
	
	
	
	1,000
	


Ghi chú: Tỷ giá quy đổi ngày 12/12/2010 là 1 Euro = 27779 đồng Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
